| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO |  | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| 0 | B | PARA APROVAÇÃO |  | Vitor Cabral | 00 | Pedro Ivo | Juliana Bedoya | 09/02/2018 |

# APRESENTAÇÃO

Em cinco de novembro de 2015, aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, pertencente à mineradora Samarco S/A. Com esse rompimento houve o vazamento de cerca de 44 milhões de metros cúbicos de rejeito, proveniente da barragem.

O rompimento afetou várias propriedades rurais, pelo depósito de rejeito ou material detrítico arrastado pela onda de rejeitos, que ficaram contidos nas porções extra e intra calhas dos cursos d'água afetados. O material percorreu toda a extensão do Rio Doce, até sua foz, em Linhares, no estado do Espírito Santo. Além disto, causou impactos nos Rios Gualaxo do Norte e do Ribeirão do Carmo, cursos d’água mais afetados.

Em março de 2016, a Samarco, a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espirito Santo, órgãos ambientais e de gestão de águas, dentre outros, assinaram um TTAC (Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta), e este estudo, ora apresentado, visa atender à sua seguinte cláusula do documento:

- CLÁUSULA 180: A FUNDAÇÃO deverá apresentar um estudo de identificação de áreas de irrigação ao longo do Rio Doce, considerando como área de estudo uma faixa marginal do Rio Doce com largura de 1 km em cada margem, até dezembro de 2016.

- Parágrafo Único: Caso identificado algum processo de contaminação decorrente do evento, serão propostas medidas específicas de reparação ou compensação a serem aprovadas pelos órgãos ambientais.

Em dezembro de 2016, de acordo com o prazo estipulado na Cláusula 180, foi elaborado e protocolado junto à Câmara Técnica de Rejeitos e Segurança Ambiental (CT) o Estudo para Identificação de Áreas de Irrigação ao Longo do Rio Doce, Gualaxo, Ribeirão do Carmo e Outros Cursos D’Águas Afetados. Tal estudo, teve como objetivo a prospecção e levantamento das propriedades ou áreas que possuíam sistemas de irrigação e que, na ocasião do evento, utilizavam água dos cursos d’água impactados pelo evento para abastecer tais sistemas de irrigação, impactando, portanto, tais sistemas.

A primeira etapa do estudo abrangeu a avaliação das imagens disponíveis da área do estudo antes e após o evento, no período seco. Neste sentido foi utilizada a ferramenta SIG (Sistema de Informação Geográfica), muito útil para análise de problemas envolvendo a gestão territorial e mapeamento de ocorrências ou fenômenos.

Em paralelo, foi realizada uma busca documental e de informações fundiárias em órgãos governamentais, a fim de verificar quais proprietários possuíam autorização ou declaração de sistemas de irrigação localizados em suas propriedades ou áreas.

A partir do cruzamento das informações coletadas, foram mapeados os pontos onde existiam sistemas de irrigação, para os quais foram direcionadas as equipes para verificação de campo.

Em setembro de 2017, o estudo foi novamente protocolado junto à CT, com ajustes pontuais demandados pela FEAM, como por exemplo, a apresentação dos resultados das análises de solos e de mapas em alta resolução, como anexos, e o fornecimento do banco de dados completo em novo formato.

Após avaliação técnica do documento pelas entidades governamentais constituintes da  Câmara Técnica de Rejeitos e Segurança Ambiental, no dia 30 de janeiro de 2018, o Comitê Interfederativo (CIF) ratificou o entendimento da CT, notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Cláusula 180 do TTAC e deliberou (Deliberação CIF 142) pela reprovação do estudo apresentado pela Renova, estabelecendo prazo para a revisão do estudo, conforme orientações dos órgãos ambientais, descritas nesse documento. Constam como anexos ao escopo técnico os documentos referentes à Deliberação N° 142 do CIF e respectivas notas técnicas.

# Objetivo

O presente documento tem por objetivo detalhar as especificações técnicas dos SERVIÇOS, assim como fornecer as principais orientações para prestação de SERVIÇOS e também para elaboração de propostas técnicas e comerciais pelas proponentes, para revisão do estudo apresentado em setembro de 2017.

As informações aqui apresentadas também servirão como base para avaliação das propostas técnicas e indicação do vencedor da concorrência e constarão em futuro CONTRATO a ser celebrado com a Fundação Renova.

A CONTRATANTE se reserva o direito de cancelar a concorrência a qual faz parte, em qualquer fase que se encontre o processo de concorrência, não cabendo às empresas concorrentes qualquer tipo de indenização.

# fundamentação dos SERVIÇOS

O presente documento tem como objeto a contratação de empresa para prestação do SERVIÇO visando atender os seguintes itens do TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA:

- CLÁUSULA 180: A FUNDAÇÃO deverá apresentar um estudo de identificação de áreas de irrigação ao longo do Rio Doce, considerando como área de estudo uma faixa marginal do Rio Doce com largura de 1 km em cada margem, até dezembro de 2016.

- Parágrafo Único: Caso identificado algum processo de contaminação decorrente do evento, serão propostas medidas específicas de reparação ou compensação a serem aprovadas pelos órgãos ambientais.

Para a realização dos SERVIÇOS, cabe desconsiderar o prazo estipulado na Cláusula 180. O prazo para a realização dos SERVIÇOS está estipulado em itens abaixo. A largura de 1 km em cada margem também deverá ser desconsiderada, já que a CONTRATADA deverá avaliar os impactos em um raio maior do que esse, conforme itens também abaixo.

Para fins dessa contratação, entende-se por “contaminação” (referência ao termo constante no Parágrafo Único da Cláusula 180), qualquer tipo de absorção vegetal de metais e/ou nutrientes em níveis tais que tenham causado deficiências no desenvolvimento vegetativo ou na qualidade de frutos (prejudicando sua comercialização) em culturas agropecuárias irrigadas. A potencial contaminação química de solos, sedimentos ou de corpos d’água é objeto de estudo de outros SERVIÇOS em condução pela Fundação Renova.

# REQUISITOS MÍNIMOS PARA CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 180

## Escopo restrito aos rios Gualaxo, Ribeirão do Carmo e Rio Doce desde a Barragem de Fundão até a foz do Rio Doce em Linhares-ES, bem como outros tributários da Bacia do Rio Doce considerados como áreas afetadas pelo EVENTO.

## A CONTRATADA deverá possuir software de banco de dados ligado a um sistema de georreferenciamento (GIS) para cadastramento de informações. Tal sistema deverá ser detalhado na Proposta Técnica.

## A CONTRATADA deverá possuir equipe técnica multidisciplinar com especialistas nas áreas de engenharia ambiental, geologia, geoquímica, geoprocessamento, interpretação de imagens aéreas e agronomia (ênfase em irrigação).

## A CONTRATADA deverá apresentar um novo estudo de identificação das propriedades rurais que fazem uso da água para fins de irrigação, situadas ao longo dos rios Gualaxo, do Carmo e Doce, bem como outros tributários da Bacia do Rio Doce considerados como áreas afetadas pelo EVENTO.

## Esse novo estudo deverá considerar o estudo já realizado e as informações já coletadas, como base, contudo, a CONTRATADA deverá apresentar novo estudo e não uma mera revisão do estudo anterior.

## A PROPONENTE deverá propor uma metodologia para identificação e avaliação/qualificação dos impactos causados às culturas e aos sistemas de irrigação, considerando inclusive sistemas artesanais de irrigação e levantamento de dados em órgãos ambientais por meio de consultas formais (outorgas, entre outros). Tal metodologia será avaliada tecnicamente por técnicos da Fundação Renova e o resultado dessa avaliação será utilizada, juntamente com outros critérios, para a escolha da empresa que será contratada.

# Escopo dos SERVIÇOS

## FASES DO ESTUDO

## Para atendimento do objeto desta contratação, a empresa CONTRATADA deverá concluir todo processo de mobilização em até 21 dias corridos, a contar da data da Reunião de Kick-Off;

## O estudo deverá ser dividido em 4 fases principais:

## Fase 1: Análise e Avaliação das Informações Disponíveis

## A Fundação Renova disponibilizará para as PROPONENTES e para a CONTRATADA, durante o processo de contratação e durante a reunião de kick-off, todas as informações produzidas e disponibilizadas pela empresa que realizou o estudo anterior, bem como outras informações produzidas após a conclusão do estudo anterior as quais estejam em posse da Renova e na medida que forem úteis para a realização dos SERVIÇOS contratados. Exemplo: informações atualizadas do cadastro de propriedades rurais localizadas na área de interesse e imagens de satélite com maior precisão, sondagens, análises químicas de solo/rejeito, análises de fertilidade do solo se disponíveis.

## De posse dessas informações, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente revisar todo o diagnóstico, mapeamento de propriedades e sistemas de irrigação e todos os mapeamentos realizados no âmbito do estudo anterior, com foco nas propriedades que tiveram seus sistemas de irrigação e culturas agropecuárias impactados pelo EVENTO.

## Também nessa fase a CONTRATADA deverá consultar formalmente os órgãos estaduais de assistência técnica e extensão rural (ATER) para confirmar, identificar e mapear as propriedades rurais que utilizam sistemas de irrigação, os quais tenham sido impactados, principalmente aquelas propriedades que utilizam sistemas artesanais de irrigação. Tais sistemas artesanais, muitas vezes, não são mapeados por técnicas de georreferenciamento. Os órgãos estaduais de ATER devem ser nivelados sobre os objetivos do estudo para que possam contribuir de forma eficaz. A CONTRATADA deverá registrar e encaminhar para a Fundação Renova todos os contatos a serem realizados com as empresas estaduais de ATER.

## Todos os dados dos pontos de captação de água, coletados no estudo anterior, serão disponibilizados para a CONTRATADA. Esses dados deverão ser complementados através de consulta formal aos dados de outorga do IGAM e da SEMAD (AGERH) e deverá contemplar todos os usuários dispersos, que utilizem ou utilizaram água dos rios afetados e não somente aqueles usuários inseridos no limite de 1 Km dos cursos d’água impactados. Novas áreas de cultivo com essas características devem ser inseridas na base de dados do estudo.

## Deverão ser atualizadas as informações do estudo anterior referentes à consulta aos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR);

## Já na Fase 1, em posse dos dados disponíveis, a metodologia de avaliação de impactos a ser proposta deverá ser aplicada para checar se a fonte de água dos sistemas de irrigação afetou de forma adversa o crescimento das plantas e/ou a qualidade de produtos comercializados.  Caso algum impacto decorrente do EVENTO seja identificado, a CONTRATADA deverá propor medidas específicas de reparação. Nesse caso, a CONTRATADA deverá classificar tais impactos em categorias de impacto ambiental com base na metodologia proposta.

## A metodologia de avaliação de impactos deverá considerar no mínimo a geologia local, as características do impacto do rompimento da Barragem de Fundão, o cadastro de proprietários da Fundação Renova e ERG, os laudos de vistoria das propriedades executados pelas equipes do cadastro, a elaboração de análise estatística espacializada dos resultados de análises de solos/vegetais/água/rejeito correlacionando-as entre si, a elaboração de mapas, entre outras ferramentas.

## As medidas específicas de reparação deverão possuir PROJETO CONCEITUAL BÁSICO, com tecnologias a serem empregadas, procedimentos a serem seguidos, estimativa de custo preliminar (total por propriedade e unitário por hectare) e um cronograma macro geral de implementação de cada uma das medidas propostas.

## Nos relatórios técnicos, a CONTRATADA deverá primar pelo uso de imagens, mapas, gráficos e tabelas com alta resolução, bem como o atendimento de das normas de formatação ABNT.

## Ainda na Fase 1, deverá ser avaliada a existência de gaps em termos de cadastro de atingidos e análises ambientais que serão solucionadas na Fase 2 do serviço.

## Concluindo a Fase 1, a CONTRATADA deverá entregar relatório técnico visando o atendimento de todas os itens acima. A Proposta Técnica deverá conter a itemização mínima do relatório.

## A CONTRATADA deverá apresentar o quadro da equipe técnica responsável pela Fase 1, prevendo a mobilização dos recursos humanos necessários para cumprimento efetivamente os prazos propostos. O não atendimento de prazos é passível de notificação e multa contratuais.

## Fase 2: Atividades de Campo

## Em posse das informações e relatório da Fase 1, a CONTRATADA deverá dar início à Fase 2.

## Na Fase 2, a fase de campo será importante para que a CONTRATADA confirme o diagnóstico, os mapeamentos realizados e a identificação dos sistemas de irrigação, sistemas artesanais de irrigação, culturas impactadas e também realize a coleta de amostras de solo/água/sedimentos/vegetais adicionais. Estima-se que deverão ser visitadas in loco, até 800 (oitocentas) propriedades rurais. Para cada propriedade vistoriada, as atividades deverão ser documentadas por meio de relatório diário de campo, descrevendo detalhadamente as atividades.

## O modelo de relatório de campo deverá ser apresentado na Proposta Técnica.

## Para que os SERVIÇOS sejam realizados nos prazos estipulados, obrigatoriamente, as proponentes deverão dimensionar as atividades de campo com pelo menos 6 equipes, utilizando-se como premissa que cada equipe de campo consiga visitar pelo menos 5 propriedades por dia de trabalho.

## Na fase de campo, a CONTRATADA também deverá checar e corrigir possíveis falhas no diagnóstico e mapeamento, causadas por exemplo, pela análise de imagens de baixa resolução.

## Deverão ser confirmadas todas as áreas de cultivo irrigado que captem água dos rios afetados para seus processos de irrigação, além do raio de 1 km, que captem ou que captaram água dos rios afetados para seus sistemas de irrigação.

## Também na fase de campo a CONTRATADA deverá aplicar a metodologia de identificação e avaliação/qualificação dos impactos causados às culturas e aos sistemas de irrigação para mapeamento e qualificação de tais impactos.

## De acordo com a metodologia a ser empregada, na fase campo, pode ser necessária a realização de coleta e análise de fertilidade do solo em algumas propriedades, para confirmar impactos. Tais coletas e análises deverão ser providenciadas pela CONTRATADA, sendo que todos os resultados deverão ser anexados ao estudo. As amostras de solos para análise de fertilidade deverão ser compostas, e parte-se da premissa que cada amostra ser composta de 20 (vinte) amostras simples (por hectare). As amostragens deverão representar pelo menos 2 (duas) profundidades do perfil do solo, de 0 a 10 cm e de 10 a 20 cm (10 amostras simples por profundidade, por hectare). Pelas premissas adotadas, estão previstas a coleta e análise de, no máximo, 1.000 (mil) amostras compostas, para 2 (duas) profundidades distintas no mesmo ponto de coleta, formadas por 20.000 (vinte mil) amostras simples, as quais poderão abranger até 500 (quinhentos) hectares.

## Poderá ser necessária a coleta e análise de material vegetal (análise foliar). Tais coletas e análises deverão ser providenciadas pela CONTRATADA, sendo que todos os resultados deverão ser anexados ao estudo. Parte-se da premissa que serão realizadas, no máximo, 500 análises foliares.

## Também poderá ser necessária a coleta e análise de qualidade de águas superficiais e subterrâneas (somente em poços já existentes). Tais coletas e análises deverão ser providenciadas pela CONTRATADA, sendo que todos os resultados deverão ser anexados ao estudo. Parte-se da premissa que serão realizadas, no máximo, 500 análises de qualidade de água.

## Todas as análises de fertilidade de solo e análise foliar que forem realizadas deverão ser interpretadas seguindo a referência “Guia de Interpretação de Análise de Solo e Foliar, Prezotti & Guarçoni, INCAPER, 2013”.

## A CONTRATADA deverá evidenciar áreas representativas por meio de registros fotográficos (aéreas e/ou em terra) das áreas de irrigação, sistemas de captação, culturas e impactos.

## A CONTRATADA deverá elaborar para a Fundação Renova um relatório da Fase 2, no qual deverá constar todas as atividades operacionais realizadas em campo com resultados das análises laboratoriais. Este relatório também deverá considerar as informações do relatório da Fase 1. A Proposta Técnica deverá conter a itemização mínima do relatório.

## A CONTRATADA deverá apresentar o quadro da equipe técnica responsável pela Fase 2, prevendo a mobilização dos recursos humanos necessários para cumprimento efetivamente os prazos propostos. O não atendimento de prazos é passível de notificação e multa contratuais.

## Fase 3: Apresentação do Relatório Final

## O relatório final deverá ser encaminhado à Fundação Renova em meio digital e impresso (3 vias impressas), sendo que a CONTRATADA deverá apresentar o conteúdo desse relatório para técnicos da Fundação Renova, em reunião presencial a ser agendada pela Renova, em Belo Horizonte ou Mariana – MG.

## Logo, após essa reunião de apresentação entre CONTRATADA e Fundação Renova, a CONTRATADA deverá também enviar, em meio digital, uma apresentação do estudo, em power point.

## A CONTRATADA deverá utilizar esse power point para apresentar, presencialmente, o relatório final do estudo, em reunião da CT, a ser agendada.

## O relatório final deverá conter um sumário executivo, de no máximo 2 páginas, com o resumo do relatório final.

## O relatório final também deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, abrangendo todos os SERVIÇOS realizados pela CONTRATADA.

## Todas as informações geradas e/ou utilizadas pela CONTRATADA para a realização do estudo deverão ser apresentadas georeferenciadas e plotadas em mapas temáticos.

# Prazo de Execução

O prazo para a execução dos SERVIÇOS, objeto desta Requisição Técnica, é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de SERVIÇO, considerando a fase de mobilização.

## Para atendimento do objeto desta contratação, a empresa CONTRATADA deverá seguir os seguintes prazos mínimos para as entregas relacionadas ao SERVIÇO a ser prestado:

| MESES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mobilização (pós reunião de kick-off) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise de todas as informações disponíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades de campo e análises laboratoriais e apresentação do relatório Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação do relatório Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação do relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:      marcos de medição e pagamentos

# Obrigações da CONTRATADA

## Obrigações Operacionais

## Priorizar a Contratação da Mão de Obra na região da execução das atividades.

## Fornecer transporte e alimentação de forma adequada à realização dos SERVIÇOS (inclusive no início de cada jornada de trabalho).

## Recolher todos os resíduos gerados pela execução de suas atividades e dispô-los de forma ambientalmente correta e conforme as normas da Fundação Renova.

## Atender a todas as demandas de SERVIÇOS, participação de reuniões etc. dentro dos prazos acordados.

## Investigar as causas prováveis das falhas ocorridas nas atividades, sugerindo opções de melhoria.

## A CONTRATADA é a responsável técnica por todas as atividades por ela executadas.

## A CONTRATADA é responsável por cumprir e fazer cumprir todos os padrões, procedimentos e normas que se correlacionarem com suas atividades na Fundação Renova.

## Utilizar pessoal qualificado e em número suficiente para a execução dos SERVIÇOS objeto desta contratação, suprindo qualquer ausência de empregado de modo a preservar o padrão de qualidade técnica, de segurança do trabalho e meio ambiente dos SERVIÇOS executados.

## Disponibilizar todas as ferramentas manuais, elétricas e especiais específicas à execução dos SERVIÇOS.

## Disponibilizar meios de comunicação com sua equipe de campo;

## Observar e fazer com que seus empregados e/ou terceiros sob sua responsabilidade respeitem as normas internas da Fundação Renova, especialmente as de segurança e proteção do meio ambiente.

## Fornecer toda direção, supervisão técnica e administrativa e toda mão de obra direta ou indireta, necessária à execução dos SERVIÇOS contratados.

## Segurança do Trabalho

## Para a execução dos SERVIÇOS, a CONTRATADA deverá cumprir, além das diretrizes estabelecidas na legislação brasileira referente ao assunto, as normas e procedimentos internos da Fundação Renova.

## A PROPONENTE deverá conhecer e praticar todas as normas de segurança da Legislação em vigor, aplicáveis ao objeto deste CONTRATO e participar junto com a Fundação Renova dos programas corporativos de qualidade, segurança e meio ambiente, se demandada.

## Será de responsabilidade da PROPONENTE, além de fornecer os EPIs, tornar seu uso obrigatório pelos empregados, efetuar a devida substituição quando necessário, elaborar procedimento relativo ao assunto e treinar todos empregados, conforme legislação vigente.

## A PROPONENTE deverá manter convênio com Plano de Saúde a nível Nacional a todos os seus empregados, que contemple no mínimo consultas médicas, exames complementares (Laboratoriais e RX), internação hospitalar e atendimento ambulatorial. Entende-se como Plano de Saúde aquele que está vigente e que não possui qualquer carência durante a duração do CONTRATO.

## Outras Obrigações

## A CONTRATADA deverá apresentar na reunião de kick-off cópia autenticada do Alvará de funcionamento, para o mesmo CNPJ do CONTRATO objeto deste escopo.

## Credenciar, por escrito, junto à Fundação Renova, um representante com poderes para tomar qualquer providência relativa ao CONTRATO, denominado Preposto, sendo que a nomeação deverá ser formalizada em papel timbrado, devidamente assinado por procurador da CONTRATADA e pelo preposto nomeado, devendo este documento ser entregue na reunião de kick-off.

## Informar à Fundação Renova a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do estudo, indicando as medidas tomadas ou a tomar para corrigir a situação. A Fundação Renova deverá ser comunicada imediatamente após a ocorrência do fato.

## Disponibilizar sempre que requisitado pela CONTRATANTE toda documentação referente ao pagamento e cumprimento das obrigações relativas e tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com os SERVIÇOS. Após solicitação a CONTRATADA terá até 5 dias uteis para apresentação destes documentos.

## Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, nem subcontratar os SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, salvo mediante prévia e expressa autorização, por escrito, da CONTRATANTE. Caso ocorra a transferência, esta deverá estar acobertada por CONTRATO previamente e devidamente assinado entre CONTRATADA e SUBCONTRATADA.

## Fazer com que seus empregados e representantes sigam as normas administrativas, de segurança do trabalho e segurança patrimonial da CONTRATANTE, e portem-se permanente e adequadamente uniformizados e identificados de acordo com a função desempenhada.

## Ser a única e exclusiva empregadora responsável pelo pagamento em dia dos salários de seus empregados bem como por todas as exigências da legislação trabalhista, fiscal, tributária e de previdência social, incluindo o seguro de acidentes de trabalho para todos os empregados, não existindo de modo algum, entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE vinculo de qualquer natureza, correndo por conta da CONTRATADA, todas as despesas com rescisões e indenizações em função do CONTRATO de prestação de SERVIÇOS a que este documento se refere e dele decorrentes.

## Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão sua ou de terceiros a ela relacionados, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes.

## Deter todas as autorizações, permissões, concessões e licenças necessárias para a prestação dos SERVIÇOS, estando, portanto, devidamente habilitada e em conformidade com as exigências impostas pela legislação ambiental.

# OBRIGAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA

## Credenciar, por escrito, junto à CONTRATADA, um empregado de seu próprio quadro que atuará como gestor do CONTRATO.

## Fornecer todos os documentos, especificações e demais informações que forem necessárias ao desenvolvimento dos SERVIÇOS objeto desta contratação.

## Treinar a CONTRATADA de acordo com as Normas de Segurança da Fundação Renova, bem como Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, apenas o introdutório;

## Fornecer o suporte necessário para que as atividades de segurança patrimonial sejam implantadas e executadas de acordo com os procedimentos e normas da Fundação Renova;

## Aprovar tempestivamente eventuais ajustes na equipe de trabalho disponibilizada pela CONTRATADA motivada por novas demandas ou ajustes no escopo contratado;

## Aprovar as medições e autorizar os faturamentos, nos termos do CONTRATO, referentes aos trabalhos executados;

## Efetuar os pagamentos das faturas oriundas das medições aprovadas nos prazos definidos no CONTRATO.

## A Fundação Renova poderá, em qualquer tempo, solicitar a substituição imediata de profissionais da CONTRATADA que julgar inadequados para a função.

# medição e pagamento

## Marcos de medições e pagamentos:

## Conclusão da fase de mobilização.

## Aprovação do relatório Fase 1.

## Aprovação do relatório Fase 2.

## Aprovação do Relatório Final pela Renova.

## Aprovação do Relatório Final pela CT.

## As medições serão realizadas a Preço Unitário, de acordo com o Quadro de Quantidades e Preços – QQP parte integrante do CONTRATO.

## Estarão sujeitos à medição apenas os itens indicados no Quadro de Quantidades e Preços com a comprovação das atividades executadas e após o aceite dos produtos por parte da equipe técnica da Fundação Renova. Todas as despesas com a fase de campo (viagens, hospedagem, alimentação, deslocamentos etc.) e todas as despesas de viagens e alimentação com as reuniões presenciais deverão estar contempladas nos custos de cada entrega especificadas no item 9.1.

## Os preços unitários incluem impostos, encargos sociais, fiscais, lucro e administração.

## Na primeira medição, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

## Certidões de regularidade com o INSS e FGTS.

## Lista nominal dos empregados a serem alocados para a realização dos SERVIÇOS.

## Os documentos acima deverão ser encaminhados para o seguinte endereço (enviar cópias juntamente com medição para o gestor do CONTRATO da Fundação Renova): Fundação Renova – Avenida Getúlio Vargas 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.112-021.

## Os pagamentos serão efetivados pela Fundação Renova em até 30 (Trinta) dias corridos contados da apresentação das faturas dos respectivos documentos citados nos itens anteriores.

# Composição da Proposta TÉCNICA

## As propostas técnicas serão avaliadas com base nos quesitos desta Requisição Técnica e conforme critérios e notas (pontos), conforme abaixo.  O mínimo aceitável para esta avaliação será de 70 pontos.

## Atestados de capacidade técnica e/ou comprovação de realização de serviços similares - serão dados 2 pontos para cada atestado apresentado, considerando uma pontuação máxima de 20 pontos.

## Equipe técnica a ser alocada para a realização dos serviços – pontuação máxima de 30 pontos.

## Plano de trabalho (cronograma, metodologia, procedimentos e produtos) – pontuação máxima de 50 pontos.

## PROPONENTES que não alcancem o mínimo solicitado serão automaticamente desclassificadas.

## As Propostas Técnicas terão 30% de peso na avaliação final da PROPONENTE.

# Composição da Proposta COMERCIAL

A Proponente deverá elaborar e apresentar Proposta Comercial separadamente da Proposta Técnica, para execução dos SERVIÇOS objeto desta coleta de preços.

## A proposta deverá ser elaborada conforme as especificações da CONTRATANTE. Todos os custos referentes à preparação da proposta, objeto deste CONTRATO, serão de responsabilidade única e exclusiva da proponente e deverá conter os seguintes itens.

- QQP devidamente preenchido;

- Condições sobre as quais os preços foram formados;

- CPU – Composição de Preços Unitários detalhada;

- Composição do BDI;

- Composição de custos da Mão de Obra;

- Composição dos encargos sociais e tributos.

## Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, tributos de quaisquer espécies, gastos com comunicação, lucro e outros necessários à completa execução dos SERVIÇOS, em conformidade com as condições estabelecidas nesta especificação, os quais deverão ser incluídos nos preços e detalhados na Composição de Preços e no BDI.

## A apresentação da proposta comercial deverá ser de acordo com as orientações, fornecidas na presente Requisição Técnica.

## A PROPONENTE deverá apresentar sua proposta a (preços unitários), totalizando ao final, conforme Quadro de Quantidades e Preços.

## A PROPONENTE deverá obrigatoriamente especificar, através de planilhas, a composição de seu preço de Homens/mês/hora para cada categoria profissional e os equipamentos a serem utilizados.

## Os preços unitários propostos serão considerados completos e suficientes para cobrir todas as despesas necessárias à disponibilização dos profissionais para a execução do CONTRATO.

## As eventuais taxas ou despesas relativas à emissão de autorizações específicas associadas ao pleno exercício dos SERVIÇOS a serem contratados, deverão estar contidas nos custos indiretos (BDI).

## Quaisquer atividades extra escopo deverão ser aprovados em comum acordo e formalizados através de documento firmado pelos representantes credenciados pelas PARTES.

# Critérios de medição

## As medições serão realizadas conforme forem sendo realizadas as entregas da CONTRATADA.

## O SERVIÇO será medido conforme a entrega e aceite dos produtos por parte da equipe técnica da Fundação Renova.

## Os relatórios deverão atender ao padrão de formatação da Fundação Renova.

## A CONTRATADA deverá atender aos requisitos da Deliberação Nº 25 do Comitê Interfederativo (CIF). Alguns exemplos de requisitos a serem seguidos, conforme Deliberação CIF no 25:

## Dados apresentados em planilhas eletrônicas editáveis - ser acompanhadas de dicionário de dados ou nota técnica que explique o conteúdo de cada coluna ou das variáveis contidas na planilha.

## Quando se tratar da apresentação de informações georeferenciadas, os arquivos vetoriais de todos os mapas devem ser apresentados no documento em formato shapefile, com projeção SIRGAS 2000 e acompanhados de metadados completos e dicionário de dados. Em anexo a este documento é apresentado às PROPONENTES as Orientações da Fundação Renova para Construção de Bases Cartográficas.

## Os documentos devem ser entregues completos, com: anexos, apêndices, mapas e demais documentos complementares citados no relatório principal.

# DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

## Não estão previstas despesas reembolsáveis. No presente escopo de SERVIÇOS, as despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade da CONTRATADA.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

## A CONTRATADA ficará obrigada a manter a Fundação Renova plenamente ciente de qualquer alteração em seu quadro de pessoal, além de prestar todas as informações solicitadas sobre seus empregados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

## A Fundação Renova, através do Gestor do CONTRATO ou pessoa designada por este, poderá a qualquer tempo fazer auditoria no CONTRATO, bem como fiscalizar o desenvolvimento dos SERVIÇOS pela CONTRATADA, a fim de verificar o fiel cumprimento das obrigações previstas em CONTRATO;

## A CONTRATADA deverá apresentar sempre que lhe for solicitado pela CONTRATANTE, toda documentação referente à prestação dos SERVIÇOS, entre os quais exames médicos de empregados, registros de contratação, comprovantes de pagamentos de empregados, comprovante de pagamento de encargos sociais e trabalhistas, tais como guias de recolhimento de INSS, FGTS, etc., sob pena de suspensão de pagamento;

## A CONTRATADA deverá substituir qualquer empregado que não demonstre capacitação técnica atinente ao respectivo cargo/função ou desempenho prejudicial ao andamento dos SERVIÇOS integrantes do escopo deste CONTRATO.

## Para quaisquer dúvidas deverá ser utilizada o formulário de solicitação de esclarecimentos Anexo a essa RT.

# Anexos

## Deliberação Nº 142 do CIF.

## Nota Técnica 0006/2017 Cláusula 180 FEAM.

## Nota Técnica 10/2017 Cláusula 180 IEMA.

## Estudos anteriores.

## Deliberação CIF no 25.

## Orientações para Construção de Bases Cartográficas.