RELATÓRIO DA REUNIÃO

| Data: 05/08/2016 |  |  | Início: 18hs00min | Término: 19hs:20min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Escritório da Comissão de Impactados de Mariana |  |  |  |  |
| Reunião: Reunião de Grupo de Trabalho de Paracatu |  |  |  |  |
| Redação da Ata: Cristiano Pimenta Rocha |  |  |  |  |
| Participantes Estratégicos: |  | Identificação: |  |  |
| 1 | Bruna Reis Tropia | Samarco |  |  |
| 2 | Bruno Fialho Delfino | Samarco |  |  |
| 3 | Ana Carolina Nunes Gonçalves | Samarco |  |  |
| 4 | Cristiano Pimenta Rocha | Herkenhoff&Prates |  |  |
| 5 | Leonardo Bretas de Souza | Prestarh |  |  |
| 6 | Tcharle do Carmo Batista | Comissão ¦ Paracatu |  |  |
| 7 | Dan Mol Peixoto | Comissão ¦ Paracatu |  |  |
| 8 | Romeu Geraldo de Oliveira | Comissão ¦ Paracatu |  |  |
| 9 | Rosária Ferreira Frade | Comissão ¦ Paracatu |  |  |
| 10 | José Carlos Honorato | Comissão ¦ Paracatu |  |  |
| 11 | Luzia N.M. Queiroz | Comunidade ¦ Paracatu |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

- Bruno Fialho Delfino, representante da frente de reassentamento da Samarco, inicia a reunião se apresentando e explicando sobre a sua entrada na equipe de reassentamento junto com Álvaro Pereira.

- Ana Carolina Nunes Gonçalves, Analista de Desenvolvimento Socioinstitucional da Samarco, comenta sobre a pauta do presente encontro, que se refere à devolutiva sobre o acesso a ser construído pela Samarco para o ‘Novo Paracatu’, e repassa o assunto a ser tratado no próximo encontro, respectivamente a passagem da lista de elegíveis para a votação da escolha da área anfitriã para o reassentamento da comunidade.

- Bruna Tropia, Analista de Desenvolvimento Socioisntitucional da Samarco, sugere aos membros da Comissão ideias de como evitar conflitos entre os núcleos familiares, já que apenas um representante por domicílio irá votar pela escolha do novo terreno de Paracatu.

- Ana Carolina comenta sobre o trabalho da auditoria que será contratada para acompanhar o processo de votação para escolha da área anfitriã.

- Bruno inicia a apresentação sobre a devolutiva em relação ao acesso para o novo Paracatu.

- Bruno comenta que levaram Dan Mol após o último encontro de Grupo de Trabalho de Paracatu para conhecer a localidade onde estão previstos a abertura do novo acesso para a comunidade de Paracatu.

- Bruno apresenta informações técnicas em relação às distancias referentes às possibilidades de acessos estudados pela Samarco. Ele explica que era necessário compreender os desníveis para avaliar a viabilidade técnica de cada um deles.

- Bruno apresenta informações referentes ao Orgão Federal DNIT, que recomenda quais as inclinações máximas podem ser construídas de acordo com o tráfego previsto.

- Bruno coloca que para o DER a inclinação máxima recomendada para aclives e declives é de 15%. Ele também utiliza as normas da ABNT para explicitar que é recomendado que a inclinação deva ser construída com o ângulo de até 12,5% nos casos excepcionais. Ele argumenta com os presentes que pessoas com problemas de coluna ou de locomoção terão dificuldades para ‘vencer’ o aclive de 20%. Bruno informa que no Plano Diretor de Mariana coloca o máximo de 30% para os aclives, porém explica que a cidade já possuía uma realidade diferente em termos de sua topografia, onde a norma foi adequada para o contexto específico.

- Bruno coloca quais os riscos inerentes a construção de aclives e declives acentuados, como má visibilidade, risco de tombamento de caminhões, derramamento de materiais, etc.

- Bruno reitera que a Samarco não recomenda a abertura do acesso pelo terreno de ‘Toninho da Vale’ devido ao aclive existente na localidade. Ele frisa que do ponto de vista da fiscalização não haveria impedimentos, porém não seria possível garantir a segurança de caminhões e veículos antigos.

- Bruno coloca que diante da definição da Samarco o acesso pelo terreno de “Marlene” é visto como o mais viável.

- Carol e Bruna frisam que a decisão é amparada em questões técnicas e que a questão da segurança foi levada em consideração em grande medida.

- Bruno coloca os argumentos de que estão pensando o que é melhor para a comunidade e não para ela enquanto empresa. Ele cita que o processo de negociação com os proprietários não representa até o momento qualquer tipo de impedimento.

- Rosária Frade, representante da Comissão de Moradores de Paracatu, pergunta sobre a possibilidade de fazerem o acesso dentro do terreno da VDL.

- Bruna explica que os impedimentos legais atrasariam muito o processo.

- Romeu frisa que mais de 90% da comunidade deseja que o acesso seja feito pelo terreno de ‘Toninho da Vale’.

- Tcharle do Carmo Batista e Dan Mol Peixoto, representantes da Comissão de Moradores de Paracatu colocam algumas opções que entendem ser viáveis para abertura do acesso para a comunidade.

- Ana Carolina expõe que a Samarco tem a obrigação de entregar o acesso para que sejam garantidos os direitos de mobilidade da comunidade. Porém, ela argumenta que por outro lado, a empresa tem a responsabilidade de não favorecer riscos potenciais, trabalhando antes para mitiga-los. Desta forma ela reitera que é por estes motivos que a Samarco se posiciona a favor da abertura do acesso pelo terreno de “Marlene”.

- Dan coloca a possibilidade de contratar outra empresa para avaliar a viabilidade dos acessos, já que apenas a equipe da Samarco esta avaliando.

- Tcharle comenta que cada motorista teria que assumir sua própria responsabilidade. Ele pergunta se é possível realizar algo para diminuir a inclinação.

- Bruno responde para Tcharle que conseguiriam abaixar a inclinação para aproximadamente 17%, porém ele frisa que a opção mais viável, segura e confortável para a comunidade não seria esta. Ele entende que apesar da diferença encontrada de 2,2 km entre um acesso e outro, o mais confiável e seguro para a comunidade seria pelo terreno da “Marlene”.

- Rosária comenta que ficou decepcionada com as possiblidades postas pela empresa.

- Bruno reitera que construir o acesso pelo terreno de “Toninho da Vale” é possível, mas que a empresa deseja se resguardar em relação aos riscos inerentes de se construir o acesso com a inclinação apresentada em um dos trechos.

- Os presentes argumentam que nos outros acessos também existem aclives e declives muito semelhantes aos colocados no terreno de Toninho. Eles frisam que teriam sim que passar onde existem declividades de 20 % nas outras opções.

- Ana Carolina comenta que não existe a necessidade de levar a questão para a comunidade, e que a comissão deve pesar a decisão e escolher de acordo com as informações técnicas colocadas.

- A comissão se posiciona de forma firme que preferem que a abertura do acesso seja feita pelo terreno de ‘Toninho da Vale’. Eles argumentam novamente que se o acesso fosse feito pelas outras opções apresentadas, a Samarco iria se deparar com o mesmo tipo de limitação apresentada no terreno de Toninho.

- Bruna solicita que a Comissão formalize a recusa da proposta da Samarco, considerando a outra opção como a melhor.

- A comissão se posiciona que independente do posicionamento da empresa escolherá o acesso pelo terreno de Toninho.

- Rosária pergunta se existe a possibilidade de repassar as informações sobre o estudo apresentado, a fim de utilizarem para a confecção do ofício.

- Tcharle se queixou de que a respostas previstas para os estudos que foram realizados anteriormente sempre se delongavam para a próxima semana, e que o estudo topográfico ainda não havia sido feito, apesar de a empresa sinalizar que estavam em fase final de execução.

- Romeu coloca que do seu ponto de vista a questão do acesso esta resolvida, e que agora é preciso focar nos próximos passos do processo de reassentamento.

- Ana Carolina repassa qual a pauta para o próximo encontro, respectivamente a passagem da lista de elegíveis.

- Sem mais assuntos a tratar a reunião se encerra.

LISTA DE PRESENÇA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO: