RELATÓRIO DE REUNIÃO

| Data: 18/01/2017 |  |  | Início: 19hs | Término: 21h30min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Escritório da Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão (CABF) |  |  |  |  |
| Reunião: Reunião de Grupos de Trabalho de Paracatu |  |  |  |  |
| Redação da Ata: Cristiano Pimenta Rocha |  |  |  |  |
| Participantes Estratégicos: |  | Identificação: |  |  |
| 1 | Cristiano Pimenta Rocha | Herkenhoff&Prates |  |  |
| 3 | Tamara Marques | Fundação Renova |  |  |
| 4 | Célia Fonseca | Fundação Renova |  |  |
| 5 | Bruno Fialho Delfino | Fundação Renova |  |  |
| 6 | Álvaro Pereira | Fundação Renova |  |  |
| 7 | Cassio Barbosa | Herkenhoff&Prates |  |  |
| 8 | Maurício Mirra | Synergia Socioambiental |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

- Célia Fonseca, analista de socioeconomia da Fundação Renova, inicia a reunião cumprimentando a todos e repassando a pauta do presente encontro.

- Romeu Geraldo de Oliveira, representante da Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, se queixa que a comissão não foi convidada formalmente para a reunião com os sitiantes anexos à área urbana de Paracatu de Baixo.

- Tamara Marques, analista de socioeconomia da Fundação Renova, responde que nas próximas ocasiões o convite será realizado conforme solicitado pela Comissão.

- Luzia Nazaré Motta Queiroz, representante da Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, informa que solicitou CD’s contendo a filmagem de assembleias na Central de Atendimento da Fundação e que, até o momento, não foi atendida a contento.

- Fica acordado entre os presentes que será enviado pela consultoria Herkenhoff&Prates três cópias dos relatórios de Reunião de Grupos de Trabalho e o arquivo também deverá ser enviado por e-mail.

- Bruno Fialho Delfino, representante da equipe de reassentamento da Fundação Renova, informa que a Fundação está buscando soluções para a alocação dos sitiantes no espaço do reassentamento e foi combinada a visitação aos terrenos.

- Cristiano Pimenta Rocha, representante da consultoria Herkenhoff&Prates, frisa que a visitação aos terrenos foi ofertada a todos os sitiantes e que ainda podem surgir novos sitiantes a serem abordados.

- Adriano Celestino, morador da comunidade de Paracatu de Baixo, coloca a necessidade de a Fundação Renova realizar uma consulta com os moradores da Rua Furquim, a fim de esclarecê-los em relação às reais possiblidades de não adesão ao reassentamento, o que acabaria com as incertezas destes em relação ao processo.

- Bruno Fialho frisa que estão confeccionando o ‘desenho’ urbanístico do novo Paracatu considerando todos os sitiantes inclusos na lista de elegíveis para a votação do terreno anfitrião e que existirá um momento de apresentar a proposta de reassentamento individualmente, porém, antes de realizar esta ação é necessário primeiramente concluir o ‘desenho’ de novo Paracatu de forma clara e realizar os projetos básicos para dar entrada na Prefeitura Municipal de Mariana a fim de iniciar o licenciamento.

- Adriano reforça a necessidade de consulta à comunidade.

- Tamara Marques, analista de socioeconomia da Fundação Renova, informa que a Fundação não pode definir o futuro da rua Furquim (Paracatu de Baixo) e que será necessário apresentar primeiro a proposta de reassentamento para que as pessoas possam analisar e definir sua situação de maneira mais assertiva.

- Carmem Macedo, representante da assessoria técnica Caritas, pergunta se existirá a possiblidade destas pessoas permanecerem com suas residências na rua Furquim.

- Bruno responde que ainda será necessário a realização de estudos neste sentido, mas que entende que as condições para permanência destes proprietários na rua Furquim são favoráveis em termos de segurança.

- Carmem coloca que deve ser esclarecido aos moradores da rua Furquim o que será oferecido a eles caso desejem permanecer em suas residências.

- Rosária Ferreira Duarte Frade, advogada e representante da Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, comenta que será salutar levar as pessoas da comunidade para visualizarem o lugar onde estarão alocadas, caso queiram participar do reassentamento.

- Em meio à discussão sobre o caso da rua Furquim, surge a demanda de avaliação das condições de segurança da rua Furquim pela Defesa Civil de Mariana.

- Tamara informa que a Fundação pode auxiliar na intermediação da agenda junto à Defesa Civil, porém frisa que a participação da comunidade no pedido é importante.

- A assessoria informa que irá formalizar o pedido à Fundação Renova, solicitando a intermediação do contato com a Defesa Civil de Mariana.

- A representação da assessoria técnica Caritas, solicita à Fundação Renova a apresentação dos estudos de Dam Break para comunidade de Paracatu de Baixo.

- Tamara confirma que serão realizada abordagens com o sitiantes para os mesmos conhecerem o local do reassentamento e conversar sobre a alocação dos mesmos neste.

- Carmem informa que a assessoria técnica Caritas entende que este não é momento para dar vazão às tratativas relativas ao posicionamento dos lotes e que é preciso definir primeiro as tratativas coletivas (posicionamento dos equipamentos públicos e arruamentos).

- A assessoria técnica Caritas coloca que o terreno de Lucila (reassentamento) não apresenta muitas opções de modificações e ajustamentos em relação ao projeto urbanístico, limitando o espectro de adequações desejadas pela comunidade.

- Bruno Fialho responde que se forem feitas novas propostas de plano urbanístico pela comunidade será necessário romper com as relações de vizinhança.

- Ednaldo José da Silva, representante da Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, coloca que o plano urbanístico apresentado pela D’Ávila Arquitetura ainda não está de acordo com as expectativas da comunidade. Cor Jesus reitera que ou a Comissão prossegue com o planejamento no terreno eleito, ou iniciam o estudo de novos terrenos.

- Rosária comenta que para a votação de escolha da área anfitriã foram colocadas para a comunidade apenas duas opções, já que o terceiro terreno (Terreno de Joel Brumaia) foi praticamente desconsiderado pela comunidade.

- Bruno responde a Rosária informando que foram estudados ao todo 24 terrenos, que deveriam obedecer ao raio de 5 km de distância do antigo Paracatu, tendo em vista isso ter sido colocado como premissa pela comunidade. Ele reitera que muitos terrenos foram descartados devido às limitações técnicas que a área estudada apresenta.

- Bruno frisa que com trabalho de engenharia e as terreplanagens a situação do relevo no terreno de Lucila irá apresentar condições muito melhores do que é possível observar hoje sem as intervenções.

- A assessoria técnica junto à Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo, questiona se no caso do reassentamento de Paracatu existe uma ‘gordura’ em termos espaciais para garantir a alocação dos sitiantes e que o promotor Guilherme Meneguin já havia informado que o reassentamento deveria contabilizar este espaço extra.

- Carmem pergunta se existe a possiblidade de apresentação de novas propostas arquitetônicas e que as atuais não contemplam variáveis como os conflitos sociais e história da comunidade.

- Álvaro reafirma que a premissa colocada pela Comissão de manter a nova comunidade o mais próximo possível da antiga (raio de 5km), limitou consideravelmente o espectro possível de intervenções da empresa na área, visto que os terrenos neste raio de 5 km não apresentam condições favoráveis para a reprodução do antigo Paracatu de Baixo nos mesmos moldes em que existia.

- Álvaro comenta que a Fundação Renova está sondando com a Prefeitura Municipal a possiblidade de alocar a área de interesse social prevista para o licenciamento do reassentamento em outro local.

- São discutidas as possibilidades de expansão da área para o reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo, onde algumas possibilidades são colocadas, respectivamente: parcelamento da área ‘urbana’ no terreno de Toninho da Vale e Lucila, aquisição do terreno de Zezinho Salete.

- Os presentes concordam entre si que nesta fase do processo é preciso priorizar as definições de arruamento e o posicionamento dos equipamentos públicos.

- Sem mais assuntos a tratar a reunião se encerra.

.

LISTA DE PRESENÇA

REGISTRO FOTOGRÁFICO: