RELATÓRIO DE REUNIÃO

| Data: 11/01/2017 |  |  | Início: 18h30min | Término: 21h30min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: Escritório da Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão (CABF) |  |  |  |  |
| Reunião: Reunião de Grupos de Trabalho de Paracatu |  |  |  |  |
| Redação da Ata: Cristiano Pimenta Rocha |  |  |  |  |
| Participantes Estratégicos: |  | Identificação: |  |  |
| 1 | Cristiano Pimenta Rocha | Herkenhoff&Prates |  |  |
| 2 | Eloísio Lacerda de Oliveira | D’Ávila Arquitetura |  |  |
| 3 | Marcos R. de Carvalho | D’Ávila Arquitetura |  |  |
| 4 | Célia Fonseca | Fundação Renova |  |  |
| 5 | Bruno Fialho Delfino | Fundação Renova |  |  |
| 6 | Ana Carolina Nunes Gonçalves | Fundação Renova |  |  |
| 7 | Cassio Barbosa | Herkenhoff&Prates |  |  |
| 8 | Maurício Mirra | Synergia Socioambiental |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

- Ana Carolina Nunes Gonçalves, analista de socioeconomia da Fundação Renova, apresenta a proposta para o presente encontro, respectivamente: a apresentação das propostas de plano urbanístico confeccionadas pelos profissionais da D’Ávila Arquitetura.

- Hélio Sato, representante da assessoria técnica Caritas Brasileira, informa que a comissão de atingidos de Paracatu de Baixo deseja incluir uma pauta para o presente encontro. Ele coloca que a comissão de atingidos de Paracatu de Baixo deseja que seja dada devolutiva em relação ao status de compra dos terrenos que serão utilizados para o reassentamento da comunidade.

- Romeu Geraldo de Oliveira, representante da comissão de atingidos de Paracatu de Baixo, comenta que a comissão ainda não foi notificada oficialmente da aquisição dos terrenos do reassentamento. Ele aventa a possibilidade de convocar os três proprietários para uma reunião de acareação entre os mesmos e a Fundação Renova.

- Célia Fonseca, analista de socioeconomia da Fundação Renova, cumprimenta a todos os presentes e informa que a coleta de autorizações para o cercamento das propriedades colapsadas em Paracatu foi realizada com sucesso.

- Cristiano Pimenta Rocha, representante da consultoria Herkenhoff&Prates, atualiza com os presentes o status da auto delimitação dos terrenos de Paracatu de Baixo. Ele informa que foram realizadas a auto delimitação com a Sra. Lia Mol Carneiro Gonçalves e Maria da Cruz Gonçalves, estando pendente a auto delimitação do Sr. Roberto Carlos Mol. Ele reitera que o Sr. Roberto irá comparecer ao escritório da comissão para participar da presente reunião e realizar a auto delimitação ao fim do encontro.

- Bruno Fialho Delfino, representante da frente de Reassentamento da Fundação Renova, se pronuncia em relação ao status da compra dos terrenos para o reassentamento de Paracatu. Ele informa que a análise das propostas foi finalizada e que o Conselho da Fundação Renova está reunido em Belo horizonte para apreciação das propostas e conferência das condições de regularização dos terrenos. Bruno frisa que o Conselho é quem irá deliberar se as propostas serão aceitas.

- Bruno ainda informa que os proprietários dos terrenos afirmaram que se não acontecer o fechamento das negociações dentro do prazo estipulado por eles o preço dos terrenos será revisto, aumentando ainda mais o valor da proposta financeira. Ele reitera que a compra dos terrenos está sendo tramitada com valores muito acima do preço de mercado, mas que está confiante de que as negociações serão finalizadas com sucesso.

- Bruno solicita a comissão de atingidos de Paracatu de Baixo o prazo até a próxima quarta-feira (18/01/2017) para apresentar a devolutiva em relação à aquisição dos terrenos pela Fundação Renova.

- Bruno reforça a necessidade de se atentar para o cronograma procurando tomar boas decisões.

- Ana Carolina abre a pauta do dia referente a apresentação das propostas da D’Ávila Arquitetura para implantação de Paracatu de Baixo no terreno de Lucila.

- Eloísio Lacerda de Oliveira, representante da empresa D’Ávila Arquitetura, esclarece aos presentes que o processo de confecção do plano urbanístico é feito em etapas, solicitando que não interpretem o desenho como algo definitivo. Ele frisa que o objetivo do exercício é apreciar o mapa colocando críticas e sugestões para futuras modificações.

- Eloísio inicia a apresentação do primeiro esboço confeccionado pela D’Ávila, de acordo com os apontamentos da comissão de atingidos de Paracatu no último encontro. Ele esmiúça a proposta relatando como foi construído o conceito apresentado, evidenciando como foi pensada a disposição física da nova comunidade.

- Eloísio faz uma comparação entre o terreno do antigo Paracatu e o terreno eleito para o reassentamento (Lucila), evidenciando as diferenças de conformação entre um e outro.

- Eloísio informa aos presentes que terrenos com metragem inferior a três hectares são passíveis de parcelamento. Ele reitera que o Plano Diretor de Mariana prevê que terrenos na área urbana pagarão IPTU.

- Romeu sinaliza que Cor Jesus Mol Peixoto, produtor rural de Paracatu, deseja ser reassentado junto à comunidade.

- Bruno Fialho informa que 10% da área do terreno de Lucila será reservado a áreas institucionais, sendo esta porcentagem uma condicionante para aprovação do projeto.

- A comissão de atingidos de Paracatu de Baixo informa que desejam negociar com a Prefeitura Municipal de Mariana a diminuição das áreas de interesse social no espaço do reassentamento.

- Eloísio reforça com os presentes a importância de se manter as áreas institucionais em alguma medida, visto que estes espaços podem vir a ser aproveitados como áreas de lazer ou qualquer outra instalação que a comunidade desejar.

- Roberto Carlos Mol, morador da comunidade de Paracatu de Baixo, comenta sobre a necessidade de se manter a dinâmica cultural do local. Ele diz que a praça da comunidade era utilizada como este local de interação cultural da comunidade.

- Roberto parabeniza a comissão de atingidos de Paracatu de Baixo e especialmente a professora Angélica por terem lembrado de inserir o salão comunitário nas expectativas da comunidade.

- São discutidos entre a comissão de atingidos de Paracatu e os representantes da D’Ávila Arquitetura as diferentes possibilidades de alocação dos equipamentos públicos, praça, salão comunitário, etc.

- Roberto Carlos tenta validar com a comissão que a comunidade decidiu pela construção de um novo cemitério, e que pretendem que o cemitério esteja pelo menos 200 metros afastado do centro da comunidade e de preferência em área de aclive.

- Eloísio apresenta a segunda proposta de plano urbanístico de Paracatu de Baixo, evidenciando que nela os terrenos menores foram inseridos na área plana.

- São discutidas as características da segunda proposta apresentada pela D’Ávila.

- Cor Jesus Mol Peixoto, produtor rural da comunidade de Paracatu, coloca que os proprietários que tinham terrenos nas áreas planas não aceitarão ser alocados na parte dos morros (aclives acentuados).

- Eloísio coloca que o terreno de Lucila e Paracatu são diferentes, e que nem todas as pessoas que tinham terrenos na área plana no antigo Paracatu receberão outro terreno em área plana no terreno de Lucila, devido a estas diferenças acentuadas entre a topografia destas duas áreas.

- A questão dos aclives presentes no terreno de Lucila é discutida e colocada como um grande empecilho para alocação dos sitiantes pela comissão de atingidos de Paracatu de Baixo.

- Bruno Fialho sugere que a comissão faça uma visita ao terreno de Lucila, a fim de tentar identificar onde estarão as edificações no espaço do reassentamento. Ele reitera que o terreno de Lucila representa somente uma parte dos três terrenos, tendo 33 hectares, e que as pessoas podem conseguir enxergar outras alternativas mais vantajosas.

- Romeu solicita aos arquitetos da D’Ávila confeccionem novas opções de alocação da comunidade.

- Bruno explica para os presentes que o terreno só poderá apresentar mais variações de alocação se as relações de vizinhanças forem quebradas, o que não é o objetivo da comunidade e da comissão de atingidos de Paracatu de Baixo.

- Felipe, representante da assessoria técnica Caritas coloca para a comissão de Paracatu de Baixo que não é preciso ter pressa para validar o plano urbanístico. Ele reitera que para a comissão de Bento Rodrigues foi apresentada inicialmente somente uma opção, e que em Paracatu o processo já está mais apurado, visto que já iniciaram os trabalhos com mais de uma opção. Ele pede paciência para a comissão trabalhar o esboço da nova comunidade.

- Rosária Ferreira Duarte Frade, representante da comissão de atingidos de Paracatu de Baixo, coloca que a posição onde está alocada a sua propriedade rural não lhe agrada. Ela frisa que quando adquiriu sua propriedade o fez porque estava em uma área plana e próxima de um curso d’água, e que a alocação de sua propriedade nas condições apresentadas é desvantajosa em relação ao que ela possuía antes do rompimento da barragem de Fundão.

- Rosária comenta que se não houver condições de alocar sua propriedade rural na disposição topográfica que lhe agrade, colocaria então o terreno urbano que também possuía.

- Eloísio reitera que a ideia de Rosária seria uma ótima solução.

- Felipe comenta que o terreno de Lucila apresenta excesso de limitações em termos restritivos para a construção da nova comunidade.

- Bruno Fialho reitera para Felipe que foram estudados 23 terrenos, evidenciando todo o processo existente para se chegarem nestas três opções finais que foram ofertadas para a comunidade.

- Rosária aventa com os membros da Fundação a possibilidade de aquisição da porção de terras de ‘Zezinho Salete’, frisando que este espaço iria contribuir significativamente na tentativa de alocação de sitiantes próximos ao núcleo urbano da nova comunidade.

- Bruno Fialho responde a Rosária que o terreno de Zezinho Salete é praticamente tomado de brejos e aclives acidentados.

- Rosária frisa a importância de se realizar uma visita aos terrenos para poderem ver de perto as potencialidades destes terrenos citados comparando-os com o mapa confeccionado pela D’Ávila Arquitetura, a fim de entender onde poderiam ser alocadas as comunidades.

- Rosária faz uma crítica a empresa Samarco dizendo: “A Samarco não poderia comprar um terreno onde não comporta todo mundo. A minha área anterior era de 12 hectares e gerava emprego e renda no local, a exemplo da área de Cor Jesus que produzia e fornecia leite para muitas pessoas no local". Ela reitera que repartindo seu terreno não teria coragem de deixar seus cavalos de raça afastados para serem roubados, e nem Cor Jesus deixara suas vacas em um terreno afastado para serem roubadas.

- Cor Jesus aventa a possibilidade de parcelar a parte urbana e rural dos terrenos.

- Rosária aventa a possiblidade de alocar 3 hectares de sua propriedade na parte urbana e 9 hectares em outro local.

- Luana Gerusa, representante da assessoria técnica Caritas, pergunta porque a Fundação Renova não adquiri áreas adjacentes para alocar os sitiantes que não cabem no terreno de Lucila.

- Bruno reitera que a opção de aquisição do terreno de Zezinho Salete não é boa para alocar propriedades.

- Eloisio esboça algumas possibilidades de alocação dos terrenos de Cor Jesus e Rosária na área de Lucila.

- Felipe aventa a possibilidade de iniciar a construção da comunidade um pouco antes do início da área da Lucila, ou que sejam adquiridas áreas para ‘esticar’ a parte rural para trás, ficando então próximas ao terreno eleito.

- Bruno afirma que é preciso estudar estas possibilidades de aquisições.

- Ana Carolina reforça a ideia lançada anteriormente do grupo presente na reunião realizar uma visita aos terrenos. Ele aproveita para informar que a auto delimitação dos terrenos do antigo Paracatu está sendo finalizada.

- Bruno comenta da intenção da Fundação de iniciarem as obras antes do período chuvoso, pois a próxima janela seria somente no ano que vem. Ele coloca que a intenção não é pressionar para a definição do desenho, mas somente elucidar como funciona a dinâmica dos cronogramas previstos.

- Felipe comenta que paralelamente a definição do plano urbanístico, a equipe de meio ambiente já pode iniciar o processo de desmatamento de áreas do terreno (limpeza).

- Romeu comenta que é preciso lembrar que existem pessoas em Paracatu que não tiveram suas casas destruídas e podem aguardar o reassentamento tranquilamente, enquanto outros estão em moradia provisória esperando para poderem retornar para casa. Neste sentido ele aponta a necessidade de não paralisar o processo por causa de um impasse, pois quem morava no centro não pode ficar refém da definição das demais ruas.

- Felipe intervém frisando que o que está ‘segurando’ o processo não é o impasse, e sim a confecção efetiva do plano urbanístico como um todo. Ele sugere que um dos encaminhamentos da reunião seja a verificação da possibilidade de aquisição de áreas próximos ao terreno de Lucila.

- Felipe informa que pretendem sinalizar a Prefeitura o desejo de diminuição da área institucional de 20% para 10%, o que significa pedir a supressão dos 10% obrigatórios das áreas de habitação social.

- Luanna Gerusa lê a carta a ser enviada para a Prefeitura, contendo a justificativa do pedido de supressão da área de habitação social.

- Felipe pergunta aos membros da comissão de atingidos de Paracatu de Baixo se os mesmos concordam com a proposta apresentada na carta, e que assinem aqueles que concordarem.

- Os membros da comissão presentes assinam a carta apresentada pela assessoria técnica.

- Ao ser perguntado por Rosária sobre determinada área no mapa da proposta urbanística, Eloísio esclarece que ainda existe uma dúvida se aquela porção do terreno faz ou não parte da área de Lucila, e que irão verificar mais assertivamente e alertar sobre a disponibilidade deste espaço.

- Rosária sugere que seja realizado um encontro com os sitiantes para discutirem a situação de alocação destes, complementando que os sitiantes não podem ficar excluídos da comunidade. Ela frisa que a Samarco deve viabilizar a alocação dos sitiantes dentro da comunidade.

- Bruno responde para Rosária que não há como alocar todos os sitiantes no terreno de Lucila, e que o fato já havia sido alertado.

- Rosária discorda do posicionamento de Bruno e comenta que alertou sobre a questão de a comunidade caber no terreno por diversas vezes e que a Samarco afirmava que iria caber sim.

- Ana Carolina relembra aos presentes que na definição da lista de elegíveis para a votação do terreno entrariam somente os não sitiantes e os sítios com a frente virada para a rua, e que já era sabido que todos os sitiantes não caberiam no terreno de Lucila.

- Rosária responde que apesar disto era previsto a entrada destes seis sitiantes no espaço do reassentamento, pois foram elegíveis.

- Cor Jesus reforça dizendo que ele e Rosária não são convocados para as reuniões com os sitiantes justamente por estarem aderindo ao reassentamento e por estarem na zona urbana.

- Bruno comenta que é preciso estudar as possibilidades existentes para tentar alcançar uma solução para o problema.

- Rosária comenta que não está sofrendo por antecipação, e que apenas está questionando a questão da justiça e da legalidade.

- Angélica, professora da comunidade de Paracatu e esposa de Cor Jesus, comenta “fomos expulsos duas vezes, pela lama e agora pelo terreno”.

- Rosária esclarece que quando comprou seu imóvel o fez pela condição do imóvel, que era localizado em uma baixada e com água corrente. Ela argumenta que imóveis localizados na zona urbana são mais valorizados porque são imóveis de expansão urbana.

- Rosária solicita que a Fundação arranje um outro lugar adequado para alocar ela e Cor Jesus. Em determinado momento da discussão Rosária diz: "Colocar os sitiantes como o resto da comunidade é uma injustiça. [...] a exclusão da gente não sei se é legal não, justo eu sei que não é, mas legal é uma questão discutível né...não sei como a Samarco vai fazer ou pretende fazer, se vai excluir mesmo, porque se for excluir mesmo acho que é uma definição que vocês tem que dar pra gente para que a gente possa tomar outras providências”.

- Rosária frisa que a Samarco sempre soube que estes sitiantes estavam inseridos na comunidade, e que ela questionou o fato diversas vezes perante a empresa.

- Romeu relembra que na reunião com os sitiantes ficou acertado que ficariam na porção urbana da comunidade só ela e Cor Jesus.

- Rosária responde a Romeu que esta reunião não definiu a situação pois ninguém assinou nenhum acordo, e que se algum destes sitiantes desejar ir para o reassentamento lhe é garantido o direito.

- Bruno reitera que foi discutido exaustivamente com a comissão que os sitiantes não deveriam entrar para a votação.

- Rosária responde que os sitiantes urbanos estavam sim presentes na lista de elegíveis e era sabido por todos.

- Cristiano Pimenta Rocha, representante da consultoria Herkenhoff&Prates, relembra que durantes as discussões para a votação da área anfitriã a Fundação Renova desaconselhou a presença dos sitiantes no espaço do reassentamento.

- Rosária afirma novamente que desde o início do processo quando apresentaram os estudos dos terrenos, fez questionamentos em relação a capacidade de alocação dos mesmos e lhe respondiam que a Samarco estava adquirindo terrenos para alocar toda a comunidade. Ela argumenta que se soubesse que seu imóvel de fato não caberia no espaço do reassentamento iria tomar outros rumos.

- Bruno fala que é importante resgatar o registro da reunião dos sitiantes com Álvaro, para retomar o que foi dito e buscar soluções plausíveis. Ele frisa que a presente situação não é definitiva, e que estas propostas são as primeiras a serem apresentadas.

- Rosária coloca a importância de se posicionarem agora, para não ficarem sem opções no final do processo.

- Bruno afirma que a porção urbana já está alocada conforme compromisso assumido e que precisam estudar as possiblidades dos sitiantes que tiverem interesse de estarem juntos do núcleo urbano.

- Rosária intervém dizendo que não se trata dos sitiantes que tiverem interesse, e sim de sitiantes que já ocupavam o núcleo urbano dentro da comunidade.

- Bruno responde a Rosária que podem existir sitiantes que desejem se reposicionar em relação à comunidade.

- Após a tentativa de encontrar possibilidades para alocação dos sitiantes, Eloísio pondera que pode haver algum sitiante que fique confortável em estar alocado no terreno de ‘Toninho da Vale’. Por outro lado, ele reitera que estas informações colhidas durante a atividade são importantes para conhecerem a realidade que estão lidando.

- Eloísio frisa que de fato foi adquirido pela empresa área suficiente para a alocação da comunidade como um todo.

- Rosária responde que o fato procede, mas o fizeram sem saber se os sitiantes que faziam parte da porção urbana iriam querer se instalar no terreno de ‘Toninho da Vale’ longe da comunidade.

- Eloísio reitera que o terreno de Toninho não foi escolhido só para isto, mas para a construção do novo acesso à comunidade. Ele coloca que sabem que existe esta vontade dos sitiantes de pertencerem ao núcleo urbano, e que irão se esforçar para encontrar resoluções para o caso dela e de Cor Jesus.

- Rosária diz: “Nós somos poucos em número de pessoas, mas em direitos somos iguais a todos. Então eu acho que vocês têm que olhar esta situação e trazer os outros aqui também”.  Ela ainda complementa: “Eu vou avisar uma coisa, se não tiver esta possibilidade vocês estão correndo risco de mandato de segurança, de ingressarmos na justiça”.

- Rosária afirma que a Samarco fez eles passarem por uma votação para escolher um imóvel que não cabia todo mundo. Ela frisa “isso é fazer a deixar a gente fazer papel de bobo”.

- Bruno diz que irão confirmar como vai ficar esta situação colocada e trazem para discutir.

- Rosária intervém dizendo: “e não é só por mim não, eu estou falando em nome de todos”.

- Hélio Sato, coloca que a próxima reunião com sitiantes deve ser mais resolutiva, e que Álvaro fez cálculos aproximados das áreas dos proprietários e apenas aventou soluções. Ele diz que Álvaro afirmou que Cor Jesus e Rosária caberiam na porção urbana da comunidade.

- Bruno comenta sugere que a nova proposta da D’Ávila seja realizada após a reunião com sitiante para poderem entender as expectativas de todos. Eloísio reforça que é importante entenderem o tamanho do problema.

- Ana Carolina comenta que neste sentido é necessário marcar a conversa com os sitiantes já no início da próxima semana.

- São repassados os encaminhamentos para o próximo encontro de Grupo de Trabalho com a comissão de atingidos de Paracatu de Baixo.

- A assessoria técnica solicita que a agenda semanal seja enviada no período de quarta a quarta-feira, visto que o envio regular nas segundas não está sendo cumprido com a regularidade necessária.

- Sem mais assuntos a tratar a reunião se encerra.

.

LISTA DE PRESENÇA

REGISTRO FOTOGRÁFICO: