RELATÓRIO DE REUNIÃO

| Data: 09/05/2017 | Início: 18:45 | Término: 19:45 |
| --- | --- | --- |
| Local: Escritório da Comissão de Atingidos |  |  |
| Reunião: Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo |  |  |
| Redação do relatório: Ana Luiza Ribeiro (Herkenhoff & Prates) |  |  |
| Público participante (entidades, organizações, empresas, órgãos públicos, etc) |  |  |
| Comissão de Atingidos de Paracatu de Baixo |  |  |
| Moradores de Paracatu de Baixo |  |  |
| Cáritas Brasileira |  |  |
| Fundação Ford |  |  |
| Fundação Renova |  |  |
| Consultoria Herkenhoff & Prates |  |  |
| Consultoria Synergia Socioambiental |  |  |

ASSUNTOS TRATADOS / DECISÕES TOMADAS:

- Tamara Marques, analista de diálogo da Fundação Renova, inicia o encontro lendo a sugestão de pauta: a) repasse de informações sobre a aquisição dos terrenos para o reassentamento, incluindo a entrega de documento que foi protocolado junto ao Ministério Público no dia 25/04/2017; b) refinamento da autodelimitação; c) metodologia de apresentação do plano urbanístico à comunidade, pauta principal do encontro. Além disso, Tamara informa que será entregue o laudo de vistoria da Capela de Santo Antônio e agendada a visita conjunta à Capela para verificar a necessidade de intervenção para garantir as condições mínimas de uso como Capela velório. Tamara afirma, ainda, que serão entregues os dados solicitados referentes à Central de Atendimento.

- Rodrigo Carvalhar, analista da Fundação responsável pela compra dos terrenos, relata que houve avanço na compra de um terreno para o qual a família assinou o contrato de compra e venda. Para os outros três terrenos, Rodrigo informou que a Fundação vem tentando agilidade junto às famílias, que já estão de posse dos contratos, para a assinatura.

- Neste momento, a Comissão, representantes do Ministério Público e Cáritas questionam sobre a aquisição dos outros cinco terrenos necessários para alocação de todas as famílias de Paracatu, incluindo os sitiantes.

- Rodrigo informou que os proprietários foram contatados e que a Fundação identificou que algumas áreas têm mais de um proprietário. Todos eles já autorizaram a realização dos estudos e manifestaram interesse na venda.

- Bruno, equipe de reassentamento da Fundação, informa que alguns estudos já estão sendo realizados, mas que o ideal é que seja encontrada uma maneira de formalizar o plano urbanístico como se encontra atualmente para assegurar que todas as áreas serão necessárias.

- Membros da Comissão, Assessoria Técnica e Ministério Público afirmam que não veem sentido em avançar nas discussões sobre o projeto urbanístico se não há garantia sobre a compra dos terrenos, e que o status de aquisição destes tem se repetido há três meses nas informações repassadas no Grupo de Trabalho (GT).

- Letícia, representante do Ministério Público, fez a leitura do documento protocolado pela Samarco no Ministério Público. Segundo os participantes, o documento, além de mostrar delonga no processo de compra desses terrenos, não inclui o andamento dos estudos realizados nas outras cinco áreas complementares, tampouco atesta que esses terrenos serão adquiridos. Ao contrário disso, o conteúdo do documento, segundo os presentes, deixa em aberto a compra dos terrenos complementares, tratando isso como algo que será definido posteriormente. A crítica se baseia no fato da compra das cinco áreas ter sido definida e incluída em ata homologada do dia 07 de março de 2017.

- Em decorrência desses apontamentos, os participantes alegam que estão inseguros em relação à execução do reassentamento, uma vez que os contratos dos quatro terrenos não estão assinados e isso dificulta sua implantação, tendo em vista que o projeto urbanístico não pode ser implementado sem a utilização das cinco áreas complementares. Além disso, os membros da Comissão reclamaram que a falta de resposta sobre questões básicas do reassentamento nos Grupos de Trabalho está gerando descrença, descredibilização dos membros da Comissão pela comunidade.

- Acordou-se que o fórum será suspenso até o dia 13/06/2017, data estabelecida pelo grupo para apresentação da assinatura dos contratos dos quatro terrenos iniciais. Além disso, nesse interim, a Samarco e Fundação deverão encaminhar documento oficial que evidencie o comprometimento com a compra das cinco áreas complementares e os estudos já realizados nestas.

- Tamara ponderou que o espaço do GT é importante para discussões referentes a assuntos diferentes do reassentamento e, assim, dar continuidade ao diálogo entre Fundação, Comissão e sua assessoria. Contudo, ficou estabelecido que outras questões devem ser encaminhadas via e-mails e que o fórum somente será reestabelecido após as condições dispostas acima.

- A Fundação entregou à Comissão e à Cáritas o laudo de vistoria da Capela Santo Antônio, em Paracatu de Baixo, indicando que não há problemas para a reabertura do local como capela velório. Para tanto, a Fundação realizará uma visita conjunta com a Comissão, sua assessoria e, por indicação da Cáritas, o Conselho Municipal de Patrimônio (COMPAT) para identificar as necessidades de intervenção para reestabelecer as condições mínimas de uso. A visita ficou pré-agendada para o dia 15/05/2017, necessitando a confirmação da disponibilidade de um representante do COMPAT, a ser verificada pela Fundação.

- A Fundação entregou à Comissão e à Cáritas os dados solicitados referentes à central de atendimento, quais sejam: a) relatório sobre manifestações em todos os territórios protocolado no Ministério Público; b) relatório de manifestações do território de Mariana; c) ata de reunião com o Ministério Público, órgãos públicos, Comissão de Atingidos e sua assessoria técnica na qual é criado o grupo intersetorial para discussão sobre os canais de relacionamento da Fundação com os atingidos.

- A reunião é encerrada às 19:45 horas.

LISTA DE PRESENÇA:

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Os participantes não permitiram a realização de registro fotográfico.