ENQUETE

- Aprovado tecnicamente na FUNASA para o recebimento da primeira parcela de recursos?

R: SIM

- Recebeu primeira parcela dos recursos?

R: SIM

- Licitou a execução do objeto?

R: SIM

- Execução do objeto iniciada?

R: SIM

- Quais produtos elaborou?

R: Formação dos Grupos de Trabalho- Produto 01/11

Plano de Mobilização Social – Produto 02/11

Relatórios mensais meses (Agosto, Setembro ,Outubro e Novembro) – Produto 03/11

Relatório Técnico Participativo – Produto 04/11 -Volume  I

Relatório da Prosctiva e Planejamento Estratégico e Plano de Emergência e Contingência – Produto 05/11 -Volume II

Relatório dos Programas, Projetos e Ações – Produto 06/11 – Volume  III

Plano de Execução – Produto 07/11- Volume  III

Termo de Referência para Sistemas de Informação para o Auxilio na Tomanda de Decisão – Produto 08/11 –Volume  IV

Relatórios sobre Indicadores de Desempenho – Produto 09/11- Volume  V

Relatório Final – Produto 10/11 Volume VI

Minuta de Lei do PMSB Aimorés- Produto 11/11 Volume VII

- Quais dos produtos já foi aprovado pelo NICT?

R: O produto 04/11 foi enviado para FUNASA que já solicitou correções e o novo produto corrigido já foi enviado para nova analise em 02/06/2014, aguardando resposta da FUNASA para que possa ser enviado os outros produtos pendentes para analise.

- Recebeu 2º parcela?

R: SIM

- Plano paralisado (impugnação de edital, desistência da empresa vencedora da licitação, etc.)?

R: NÃO

- Objeto concluído?

R: SIM

- Prestação de contas em análise?

R: SIM

- Prestação de contas aprovada?

R: não