PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS - MG

Produto 2 - Plano de Mobilização e Comunicação Social

Aimorés - MG

2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS

CNPJ: 18.348.094/0001-50

Av. Raul Soares, nº 310, Centro, CEP 35.200-000

Aimorés – MG

Tel.: (33) 3267-1671

Gestão 2013-2016

Alaerte da Silva

Prefeito Municipal

Lamonier Araújo

Vice-Prefeito Municipal

CONSULTORIA CONTRATADA

Fundação Educacional de Caratinga

CNJP: 19.325.547/0001-95

AV. Moacyr de Mattos, 89, Centro.

Tel.: (33) 3322-7900 – CEP 35300- 000 – Caratinga/MG

Home: www.unec.edu.br E-mail: engenhariacoordenacao@funec.br

Equipe Técnica:

Marcos Alves de Magalhães

Engenheiro Agrônomo

Leopoldo C. Loreto Charmelo

Engenheiro Agrônomo

Joaquim Felício Júnior

Administrador de Empresas

Alessandro Saraiva Loreto

Engenheiro Civil

Pedro Carlos Santos Júnior

Economista

Kleber Ramon Rodrigues

Geógrafo

Ennio Lucca Souza Oliveira

Bacharel em Direito

Alex Cardoso Pereira

Engenheiro Ambiental e Sanitarista

Vinicius Gonçalves Pedrosa

Engenheiro Ambiental e Sanitarista

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1

1 INTRODUÇÃO	2

2 MATERIAL E MÉTODOS	4

3 PLANO DE TRABALHO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	11

2.1 Objetivos	11

2.2 Estruturação	12

2.3 Diagnóstico	16

2.3 Prognóstico e alternativas para universalização dos serviços básicos	17

2.4. Apresentação e pactuação do Plano Municipal de Saneamento Básico	19

3.2.1 Funcionamento Das Reuniões	25

3.2.2 Funções dos Delegados Eleitos nas Reuniões	25

3.2.3 Equipe De Sistematização	26

3.2.4 Responsabilidades Referentes À Execução Do Plano De Mobilização	26

3.2.5 Processo de Divulgação e Mobilização da Sociedade para Participação das Atividades	26

3.2.6 Organização, Funcionamento E Estrutura Necessária	27

4 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	30

4.1 Participação Social	30

4.2 Estruturação do Processo Participativo e de Tomada de Decisão no PMSB	31

4.3 Comunicação	31

4.4 Divulgação	32

# APRESENTAÇÃO

Este documento faz parte dos produtos relativos aos serviços contratados pela Prefeitura Municipal de Aimorés com a Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC, segundo Contrato de Nº 031/2013, que tem como objetivo principal a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés - PMSBA, que compreende os eixos de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas e especificamente contém o produto 02/11 especificado no Termo de Referencia utilizado como base para a definição dos trabalhos, denominado de: PLANO DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

# 1 INTRODUÇÃO

A ausência de informações em saneamento básico e, principalmente, a falta de organização e estruturação daquelas que existem tem provocado uma elevada deficiência na determinação das prioridades que devem ser atendidas pelo Poder Executivo Municipal e, com isso, a aplicação de recursos em saneamento básico podem ter ficado abaixo das expectativas criadas pela sociedade. Nesse sentido, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés (PMSBA) vem a contribuir para atender as deficiências existentes.

A elaboração do PMSBA traz uma excelente oportunidade para discutir, conjuntamente com a sociedade: a qualidade, a universalização e a equidade da oferta dos serviços de saneamento básico oferecidos pelo poder municipal.

A Lei Federal no 11.445/2007 é o marco normativo que orientará o desenvolvimento do PMSBA, instrumento de planejamento de grande importância para a organização, a estruturação e a gestão dos serviços de saneamento no município de Aimorés. Portanto, a elaboração do PMSBA é uma necessidade legal, instituída por lei.

Entre as obrigações instituídas pela Lei 11.445/2007, se encontra a que define como titular dos serviços o município, sendo que o mesmo deverá formular a política pública de saneamento básico, tendo como diretrizes: (i) elaborar plano de saneamento básico; (ii) prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; (iii) fixar os direitos e os deveres dos usuários e (iv) estabelecer mecanismos de controle social.

Em todas as etapas de elaboração do PMSBA, deverá ser garantida a participação e o controle social, em conformidade com a Lei Federal 11.445/2007, que define a necessidade do estabelecimento de um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade “informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico".

A importância da participação da sociedade na elaboração do PMSBA está no entendimento de que é para ela que este instrumento essencialmente tem importância, pois além de trazer a relação profunda de pertencimento, trazendo o empoderamento, deverá permitir uma mobilização permanente que possa garantir a implantação integral do plano.

A participação da comunidade deve ser entendida como a possibilidade do desencadeamento de um processo de aprendizagem continuada. Conhecer a sua realidade é mais do que ter informações, dizer como é, mas a reconhecer-se parte dela, posicionar-se sobre seu funcionamento, socializar suas experiências e debater.

Segundo Guia para a elaboração de planos municipais de saneamento do Ministério das Cidades (2006), o Plano “... é do município e não da administração, deixando claro que a participação da comunidade no desenvolvimento dos trabalhos tem o potencial de torná-la agente efetivo da manutenção das diretrizes previstas. Entretanto, onde o agente gestor municipal não participa efetivamente, tanto da discussão, quanto da elaboração de diversas tarefas, a falta de execução das diretrizes propostas ocasiona descrédito no processo de planejamento. Além disso, revisar periodicamente o Plano é tarefa que depende de uma agenda permanente de discussão sobre a salubridade ambiental local, o que muitas vezes tem pouca prioridade e acaba sendo preterido pelo gestor local.” (p.28).

O controle social, considerado como uma das ações fundamentais para a consolidação da política de saneamento deverá ser construído durante o processo participativo de elaboração do Plano, dentro do processo de construção social, em que a sociedade tenha a oportunidade de ser “sujeito”, definindo as ações para a sua implantação e se preparado para seu monitoramento e acompanhamento.

Neste sentido, a participação da sociedade através dos comitês, e durante todo o processo de elaboração deste PMSBA é fundamental. Para isso, serão estabelecidas e descritas todas as atividades e seu conteúdo neste Plano de Mobilização, segundo produto do processo de elaboração do PMSBA.

# 2 MATERIAL E MÉTODOS

A elaboração do PMSBA se dará conforme os princípios e diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, seguindo como base a Metodologia CDP (Condicionantes-Deficiência-Potencialidades), desenvolvida na Alemanha, aferida em diversos países, adotada como padrão pelos Organismos das Nações Unidas. Trata-se de uma estratégia que procura ordenar os dados levantados de forma a possibilitar sua análise de forma sistematizada e compreensível, de fácil visualização. Através deste método é possível ter-se uma visão sintética, que será extremamente eficaz para a definição de estratégias de planejamento. Na aplicação desta metodologia, como o próprio nome indica, é necessário levantar as Condicionantes as Deficiências e as Potencialidades existentes em cada setor do saneamento básico do município.

Entendendo-se por Condicionantes os elementos existentes no ambiente urbano ou rural, natural ou construído, além de decisões e planos já instituídos, com consequências futuras no ambiente físico ou na estrutura territorial, que determinam a ocupação e o uso do espaço municipal e que pelas suas características e implicações não podem ou não devem ser alterados. As Deficiências se referem aos elementos ou situações de caráter negativo que se traduzem em estrangulamentos na qualidade de vida das pessoas e dificultam o desenvolvimento do Município. As Potencialidades são definidos os aspectos positivos existentes no Município que devem ser explorados ou otimizados, resultando em melhoria da qualidade de vida da população. Assim, a utilização da Metodologia CDP possibilitará classificar todos os aspectos levantados nas leituras técnicas e comunitárias nestas três categorias, visando identificar as ações prioritárias e tomadas de decisões.

  - FASES DE ELABORAÇÃO DO PMSBA

FASE 1 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização e de Comunicação Social

Nesta primeira fase a equipe técnica da FUNEC apresenta, por meio deste documento, a proposta do Plano de Trabalho e o Plano de Mobilização e Comunicação Social, contendo: metodologia geral de construção do PMSBA, descrição das atividades necessárias para cumprir os objetivos de cada fase de elaboração do PMSBA, processo de participação da sociedade, cronograma das fases de elaboração dos produtos, previsão de audiências públicas, detalhamento das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo (consultoria e grupo consultivo) e definição das unidades de planejamento para aquisição de informações básicas, sendo preferencialmente, bacias hidrográficas, consórcios ou regiões administrativas.

A participação da Sociedade deve ser estimulada durante o processo por meio de estratégias adequadas à realidade do Município. Inicialmente, será composto pelo município o Grupo Consultivo o qual representará uma estrutura mínima de participação efetiva em todo o processo, sendo constituído pelos Comitês de Coordenação e Executivo.

Para garantir o andamento do processo e implementação do PMSBA, o grupo de trabalho da FUNEC participará de reunião técnica para discussão pertinente e treinamento para capacitação a respeito das fases de desenvolvimento do Plano.

O processo de mobilização social se dará de forma a atender os seguintes objetivos:

- Sensibilizar a comunidade para participar nas atividades previstas para elaboração do PMSBA;

- Inserir os conteúdos referentes às questões do saneamento no município;

- Definir grupos ou munícipes representantes da população (Delegados);

- Promover capacitação dos representantes;

- Apresentar o trabalho desenvolvido para conhecimento, sugestões e aprovação dos representantes.

FASE II – Diagnóstico da situação do Saneamento Básico

Os estudos para o diagnóstico serão elaborados a partir de dados primários e secundários, quando necessário. Os dados primários, de acordo com CHURCHILL jr. E PETER (200, p. 122) “são dados coletados especificamente para o propósito da investigação pretendida”, e os dados secundários são aqueles que não foram reunidos para o estudo imediato em mãos, mas para algum outro propósito”. De forma ilustrativa pode-se citar o caso da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é uma excelente fonte de dados secundários confiáveis.

O diagnóstico dos serviços públicos de saneamento básico englobará as zonas urbana e rural e será elaborado com base nas informações bibliográficas, dados secundários disponibilizados, inspeções de campo, e por intermédio de questionários sistematizados e aplicados nas localidades inseridas na área de estudo, ou seja, dados primários, conforme sua necessidade. A base cartográfica a ser adotada para detalhamento do Plano deverá ser fornecida pelo município, assim como todas as demais informações de que é detentora ou que possa ter acesso.

O diagnóstico conterá, entre outros:

  - Os princípios e considerações gerais, legislação pertinente, diretrizes gerais para os setores do saneamento básico;

  - A caracterização geral do município;

  - Os aspectos socioeconômicos e ambientais relevantes para a realização de estudos e avaliação do sistema de saneamento;

  - Indicadores sanitários, de saúde, socioeconômicos e ambientais;

  - Caracterização, descrição, análise e avaliação dos serviços públicos de saneamento básico: Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais.

  - Sistematização das informações: a metodologia a ser adotada na análise e sistematização das informações em cada setor do saneamento básico será a CDP -  Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. Após a classificação dos elementos, a já referida metodologia definirá as áreas prioritárias de ação, com a sistematização destas informações e espacialização das mesmas em mapas para apresentação.

FASE III – Prognósticos e alternativos para a universalização

Nesta fase serão feitas as projeções das carências dos serviços de saneamento, os objetivos e metas para o horizonte de projeto (20 anos), particionadas em: imediatas ou emergenciais – até 3 anos, curto prazo – 4 a 9 anos, médio prazo – 10 a 15 anos e de longo prazo – 16 a 20 anos.

Também serão realizadas nesta fase as projeções das carências dos serviços de saneamento, os objetivos e as metas para o horizonte de projeto (20 anos), particionadas em: imediatas ou emergenciais – até 3 anos, curto prazo – 4 a 9 anos, médio prazo – 10 a 15 anos e de longo prazo – 16 a 20 anos.

Os prognósticos das necessidades referentes aos serviços públicos de saneamento básico e a análise e seleção das alternativas serão realizadas de forma a projetar os estados progressivos de desenvolvimento, visando à melhoria das condições em que vivem as populações urbanas e rurais, no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças relacionadas com o meio ambiente. Pra tanto, serão construídos cenários alternativos para orientar o processo de planejamento do saneamento básico e encontrar soluções que compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental, a prestação dos serviços e a equidade social nos municípios.

A partir dos resultados das propostas de intervenção nos diferentes cenários, será selecionado o conjunto de alternativas que promoverá a compatibilização qualiquantitativa entre demandas e disponibilidade de serviços, o qual se caracterizará como o cenário normativo, que deverá nortear as ações do setor para atingir a situação desejada e necessária, tendo em vista as projeções realizadas.

FASE IV -  Programa Projetos e Ações

Os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas definidas, relacionadas a cada um dos sistemas de saneamento básico e ao meio ambiente de forma geral, serão definidos nesta fase, sendo abordado através de ações imediatas e ações resultantes do desenvolvimento do Plano.

A programação das ações funcionará como instrumento de ligação entra as demandas das administrações municipais e o Plano. Os projetos e estudos existentes como suas conclusões e sugestões para minimizar os problemas de saneamento serão avaliadas, identificadas, hierarquizando-se as prioridades.

Estratégias, políticas e diretrizes serão formuladas para alcançar os objetivos e metas, uma execução eficaz das ações preconizadas, incluindo programa destinado a promover o desenvolvimento institucional dos serviços públicos de saneamento para o alcance de níveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento das instalações existentes.

A hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações, estimativa de investimentos, análise da sustentabilidade econômica financeira e da compatibilização com os planos de orçamento das esferas governamentais e metas estabelecidos, serão abordados nesta fase.

FASE V – Ações para Emergências e Contingências

Para as situações de emergência e contingência serão estabelecidos os planos de ações. Estes planos serão criados para casos de racionamento e aumento de demanda temporária. Da mesma forma, também serão elaboradas regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na prestação dos serviços de saneamento básico.

FASE VI – Termo de Referência para a Elaboração dos Sistema de Informações Municipal sobre Saneamento Básico – SIM-SB/AIMORÉS

O Termo de Referência – TR será elaborado de acordo com a necessidade que tem o município em obter um sistema de informações de saneamento básico nominado conforme TR e SIM–SB/AIMORÉS (Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico de Aimorés). O TR levará em conta a criação de uma base cartográfica a partir de uma imagem aerofotogramétrica, com resolução compatível com os objetivos do serviço, além da integração de todo o banco de dados gerado a partir do Plano de Saneamento Básico de Aimorés.

FASE VII – Mecanismos e Procedimento para a Avaliação Sistemática das Ações Programadas e Institucionalização do PMSB

Para avaliação sistemática das ações programadas, além de elaborar um programa para monitoramento e avaliação dos resultados do PMSB, será constituída uma comissão de acompanhamento e avaliação formada por representantes, autoridades e/ou técnicos das instituições do Poder Público Municipal, Estadual e Federal relacionadas com o saneamento ambiental, além de membros da Defesa Civil, do Conselho Municipal de Saneamento, de integrantes do Grupo consultivo com o adendo de outros membros.

A institucionalização do Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará alterações administrativas e proposição de legislação básica referente à Política Municipal de Saneamento.

FASE VIII – Relatório Final do PMSB

O documento final do PMSB corresponde aos trabalhos desenvolvidos nas fases descritas anteriormente.

Os produtos decorrentes dos estudos serão entregues por meio dos seguintes relatórios:

- Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros do comitês);

- Plano de Mobilização Social;

- Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas;

- Relatório de diagnóstico técnico-participativo;

- Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;

- Relatório dos programas, projetos e ações;

- Plano de execução;

- Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;

- Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés;

- Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés;

- Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés.

# 3 PLANO DE TRABALHO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

A participação da população na elaboração do PMSBA é fundamental para garantir o emponderamento, por parte da sociedade, das decisões planejadas pelo órgão público. Contudo, para garantir essa corresponsabilidade entre o órgão público e a sociedade na tomada das decisões é necessário que o Município fomente, institua e apoie mecanismos de envolvimento da sociedade durante todo o processo de elaboração do PMSBA. Assim, com o objetivo de garantir a participação da população de Aimorés, de forma sistematizada e organizada foi desenvolvido o seguinte Plano de Mobilização Social (PMS).

# 2.1 Objetivos

- Divulgar a elaboração do  Plano de Saneamento Básico para o Município de Aimorés -MG;

- Sensibilizar a comunidade para participação das atividades referentes ao PMSBA;

- Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestão ambiental;

- Envolver a população na discussão das potencialidade e dos problemas de saneamento ambiental no município e suas implicações na qualidade de vida;

- Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e conservação ambiental, por meio de uma reflexão crítica para o desenvolvimento de valores práticos rumo às mudanças culturais e sociais necessárias para adoção de uma política de saneamento ambiental;

- Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais, através da manifestação popular, a serem consideradas na construção dos diagnósticos e propostas do Plano.

Com esses objetivos, ao incorporar a participação da Sociedade no processo de elaboração do Plano, pretende-se atingir as seguintes metas:

- Considerar as necessidades da Sociedade;

- Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, cenários futuros e

priorização de programas, projetos e ações, compatíveis do ponto de vista

técnico e econômico;

- Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos investimentos

feitos para adoção de uma política de saneamento ambiental no Município.

# 2.2 Estruturação

O município de Aimorés tem uma população de aproximadamente 24.959 habitantes distribuídos na sede do município e em 8 distritos, dessa forma deveremos criar duas etapas de reuniões setoriais para podermos contemplar todo o processo participativo. Num primeiro momento serão realizadas a as reuniões setoriais no âmbito do perímetro urbano do Município num total de seis, distribuídos conforme figura 1. Num segundo momento as reuniões serão realizadas nos distritos, num total de oito, representadas na figura 2.

A mobilização e participação da Sociedade, no processo de elaboração do Plano de Saneamento Básico de Aimorés, ocorrerão da seguinte forma:

- Participação do Grupo de Trabalho (Grupo consultivo), constituídos pelo Município, durante todo o processo d e construção do Plano;

- Reunião com Representantes dos Segmentos Organizados da Sociedade, a qual ocorrerá por meio de Reunião Ampliada do Grupo consultivo;

- Doze Reuniões Setoriais, sendo que quatro serão realizadas no perímetro urbano (Figura 1), e oito no meio rural (figura 2), de forma a possibilitar a presença de toda a população do Município;

- Duas Audiências Públicas na Fase de Prognóstico. No processo de participação da Sociedade estarão incluídas duas audiências públicas, sendo a primeira prevista após a entrega e aprovação do prognóstico dos serviços de saneamento, a segunda depois de finalizado o programa de projetos, ações e contingências;

- E a última no final do Plano podendo ter um caráter de conferência.

Diante do exposto, dentro destas atividades serão contemplados os objetivos principais para atender a completa participação da população no PMSB, estas atividades irão.

- Introduzir o tema e sensibilizar a comunidade;

- Inserir conteúdos referentes às questões do saneamento;

- Definir grupo de representação popular;

- Apresentar o diagnóstico dos setores relacionados ao saneamento o e promover a capacitação quanto às deficiências e potencialidades do Município, a fim de se elaborar propostas para solucionar os problemas locais.

Esta metodologia de mobilização será adotada pelo Grupo de Trabalho do Município caso seja considerada adequada e apropriada à realidade de Aimorés e ainda suficiente para atingir os objetivos desejados, envolvendo diferentes atores sociais e promovendo a participação efetiva de grupos representativos da Sociedade nestas atividades.

A mobilização para elaboração o do PMSB é de competência do UNEC. O Grupo consultivo dará apoio à empresa de Consultoria no sentido de orientar o a equipe do UNEC para que a Mobilização Social atinja o maior numero de municípios possíveis.

A divulgação será amplamente divulgada para que a sociedade tenha uma participação nas atividades programadas. O processo de mobilização social contemplara as seguintes atividades programadas, conforme previsto nas Tabelas a seguir:

Tabela 1 – Setores de Mobilização

| Setores de Mobilização | Localidade | Etapa | Número de eventos setoriais |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA 1 | Setor 15,16,17,18,19,20,21,22 | Diagnóstico | 1 |
| ÁREA 2 | Setor 1,2,3,4,23 | Diagnóstico | 1 |
| ÁREA 3 | Setor 5,6,8,9 | Diagnóstico | 1 |
| ÁREA 4 | Setor 7,10,11,12,13,14,24,25,26 | Diagnóstico | 1 |
| ALTO CAPIM | Córrego Machado, Córrego São Jerônimo, Camboapina | Diagnóstico | 1 |
| CONCEIÇÃO DO CAMPIM | Barra do Capim, Pedra do Bugre, Igrejinha, Travessão e Córrego do Palmito | Diagnóstico | 1 |
| EXPEDICIONÁRIO ALÍCIO | Vale dos Padres | Diagnóstico | 1 |
| MUNDO NOVO DE MINAS | Córrego Coimbra, Córrego Angola, Córrego Paiol, Santa Terezinha | Diagnóstico | 1 |
| PENHA DO CAPIM | Ibiraçu, Aventureiro | Diagnóstico | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO VALA | Lambari, Sobradinho | Diagnóstico | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | Pedra do Resplendor, Pedra Lorena, Rochoso, São Geraldo | Diagnóstico | 1 |
| TABAÚNA | Córrego do Bugre, Quatizinho, São Luiz do Bugre, Vala Seca, Capoerinha, Macuco | Diagnóstico | 1 |
| TOTAL |  | 12 |  |
| Sede Municipal | Todos os Setores | Prognóstico | 1 |
|  | Todos os Setores | Plano de Ação | 1 |
|  | Todos os Setores | Conferência Municipal | 1 |
| TOTAL GERAL |  | 15 |  |

Evento 1 - Diagnóstico: Primeira atividade consultiva. A ser realizada nas 12 regiões de mobilização do município, para apresentação, consulta, acréscimos e consolidação do Diagnóstico do município relativo às questões dos sistemas de água e esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais;

Evento 2 - Prognóstico: Segunda atividade consultiva, a ser realizada com os delegados escolhidos das 12 regiões de mobilização do município, com apresentação, acréscimos e consolidação do prognóstico e plano de ação relativo às questões dos sistemas de água e esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais;

Evento 3 – Plano de Ação: Terceira e última atividade consultiva, a ser realizada com os delegados escolhidos das 12 regiões de mobilidade do município, com apresentação, acréscimos e consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés;

Evento 4 –Conferência Municipal: a ser realizada na Sede Municipal.

Desta forma, ficam previstas ao todo, quinze atividades de caráter participativo, junto a população, ao longo do desenvolvimento do plano.

# 2.3 Diagnóstico

Na primeira atividade consultiva a população, prevê-se.

2.3.1. Objetivo - Apresentar a população informações a respeito:

- De como funciona e o que é o sistema de água e esgoto, o manejo de resíduos sólidos e águas pluviais de Aimorés;

- Das atuais condições dos sistemas de água e esgoto do município, bem como coleta e destinação de resíduos sólidos;

- Dos investimento do poder público realizados no setor (histórico de convênios e investimentos no setor).

2.3.2. Resultados esperados:

- Formação de conhecimento básico da população sobre as questões de água, esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais do município de Aimorés;

- Conhecimento da população do funcionamento desses serviços e sistemas dentro do município e da atuação do poder público e da população em cada um deles;

- Contribuição da população sobre as condições e características locais e cotidianas relativas à água, esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais;

2.3.3.  Estratégias de mobilização

- Realizar a divulgação e convite prévio da população nos 12 setores da cidade;

- Convidar todas as associações de bairro, conselhos municipais; entidades e instituições relacionadas ao tema para participar dos eventos;

- Realizar divulgação dos eventos com antecedência;

2.3.4 A consulta pública do diagnóstico do PMSB

- Realização do evento nos 12 setores da cidade com espaço adequado para apresentação de dados, mapas e imagens da cidade sobre a questão da água, esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais;

- Abertura do evento pela equipe técnica da Prefeitura e da consultoria com a explanação sobre o PMSB e a realização do diagnóstico;

- Informação sobre a estrutura do PMSB e a realização das demais atividades, escopo e cronograma do Plano;

- Apresentação dos dados e informações do município relativos ao PMSB;

- Abertura para perguntas e acréscimos dos presentes;

- Resposta individual ao questionário previamente elaborado a respeito da água, esgoto e resíduos sólidos na casa, rua e bairro da população presente.

# 2.3 Prognóstico e alternativas para universalização dos serviços básicos

Na segunda atividade consultiva a população, prevê-se.

2.3.1 Objetivo - Apresentar a população informações a respeito:

- Das soluções e possibilidade de ação frente ao diagnóstico do sistema de água e esgoto, e o manejo de resíduos sólidos e águas pluviais do município;

- Do prognóstico e estratégias para universalização dos serviços de água, esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos;

- Das metas e possibilidades de investimento do poder público no curto, médio e longo prazo.

2.3.2. Resultados esperados:

- Assimilação dos conteúdos referentes ao prognóstico, plano de ação e estratégias de universalização dos serviços básicos pela população;

- Contribuição da população sobre as possibilidades de solução e universalização dos serviços básico, bem como da ações contribuição da população para os problemas apontados nas escalas da moradia, da rua, do bairro e do município;

2.3.3. Estratégias de mobilização

- Realizar a divulgação e convite prévio da população nos 16 setores da cidade;

- Convidar e consolidar todas os participantes da primeira atividade consultiva para que estes compareçam e se tornem multiplicadores para o segundo e terceiro evento;

- Convidar todas as associações de bairro, conselhos municipais, entidades e instituições relacionadas ao tema para participar dos eventos;

- Realizar divulgação dos eventos com antecedência utilizando o Rádio local como principal meio de comunicação, contando ainda com apoio do site  XXXX para constante divulgação e convite dos eventos;

2.3.4. A consulta pública do prognóstico e das alternativas de universalização dos serviços básico.

- Realização do evento com os delegados escolhidos  dos 12 setores da cidade com espaço adequado para apresentação das soluções, prognóstico, plano de ação, metas e investimentos necessário para universalização dos serviços relativos ao fornecimento de água e esgoto, resíduos sólidos e águas pluviais;

- Abertura do evento pela equipe técnica da Prefeitura e da consultoria com a explanação sobre o prognóstico, plano de ação e alternativas de universalização do serviços básico;

- Informação e pactuação sobre o cronograma de execução das obras e intervenções necessária - Plano de Ação;

- Abertura para perguntas e acréscimos dos presentes;

# 2.4. Apresentação e pactuação do Plano Municipal de Saneamento Básico

Na terceira e conclusiva atividade consultiva a população, prevê-se.

2.4.1 Objetivo: Obter parecer final sobre o Plano.

- Apresentação, consolidação e pactuação das informações relativas ao diagnóstico do município, prognóstico, plano de ação, metas e cronograma para universalização dos serviços básicos;

- Apresentação e pacutação sobre a forma de gestão e avaliação das atividades e execução das obras após consolidação do PMSB.

2.4.2 Resultados esperados:

- Obter parecer final e pactuação relativa a toda elaboração do PMSB;

- Consolidar forma de gestão e avaliação sobre a execução das ações e metas previstas no PMSB.

2.4.3 Estratégias de mobilização

- Realização do evento no centro da cidade com ampla divulgação e mobilização dos envolvidos nos eventos anteriores

- Convidar todas as associações de bairro, conselhos municipais, entidades e instituições relacionadas ao tema para participar dos eventos;

- Colocação de faixas e divulgação por rádio e carro de som da realização do evento;

- Realização divulgação do evento com antecedência;

2.4.4 A consulta pública de conclusão do PMSB

- Abertura do evento com o Prefeito da cidade, representantes do Comitê Executivo, do Comitê de Coordenação do PMSB, e da consultoria do Plano;

- Apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés com síntese de toda sua estrutura com destaque para o diagnóstico do município, prognóstico, plano de ação, metas e cronograma de execução;

- Apresentação de instrumentos e formas de gestão, avaliação e continuidade do Plano;

- Pactução e consolidação final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés

| EVENTO | OBJETIVOS | PÚBLICO DESTINATÁRIO | ESTRATÉGIA DE PUBLICIDADE | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | LOCAL (REUNIÃO POR REGIÃO) | DATA | HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Reuniões Setoriais; sendo 4 na área urbana e 8 na área rural | Apresentação sobre o saneamento básico com objetivo de elucidação dos presentes quanto ao tema; Discussão e acolhimento de propostas; Eleição de delegados representantes do setor/região por sistema manual, obedecendo ao critério de mais votado para a eleição. Nas reuniões setoriais serão eleitos 3 delegados por região, com um suplente, o quarto mais votado. | Comunidade da região ou setor correspondente | A UNEC providenciará a divulgação das reuniões por meio de mídia, de convites e outros instrumentos e materiais de mobilização e divulgação considerados adequados e eficientes pelo Grupo Consultivo | Lista de presença, crachás para os presentes com direito a voto, formulário para apresentação de propostas, formulário para cadastro dos delegados | Área 1 | 28/09 |  |
|  |  |  |  |  | Área 2 | 21/09 |  |
|  |  |  |  |  | Área 3 | 28/09 |  |
|  |  |  |  |  | Área 4 | 22/09 |  |
|  |  |  |  |  | Alto Capim | 29/09 |  |
|  |  |  |  |  | Conceição do Capim | 06/10 |  |
|  |  |  |  |  | Expedicionário Alício | 06/10 |  |
|  |  |  |  |  | Mundo Novo de Minas | 05/10 |  |
|  |  |  |  |  | Penha do Capim | 05/10 |  |
|  |  |  |  |  | São Sebastião do vala | 29/09 |  |
|  |  |  |  |  | Santo Antônio do Rio Doce | 19/10 |  |
|  |  |  |  |  | Tabaúna | 19/10 |  |

Tabela 2 –  Cronograma das Reuniões Setoriais, Audiências e Conferência Municipal

| EVENTO | OBJETIVOS | PÚBLICO DESTINATÁRIO | ESTRATÉGIA DE PUBLICIDADE | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | LOCAL (REUNIÃO POR REGIÃO) | DATA | HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniões Temáticas | Apresentação e discussão sobre os quatro eixos do saneamento básico com objetivo de esclarecer dúvidas do grupo consultivo e segmentos afins da sociedade civil organizada | Técnicos das áreas dos quatros eixos do saneamento, envolvendo os segmentos da sociedade civil organizada | A mobilização será realizada pelo UNEC com apoio com o grupo consultivo, através de ofícios, convites e contatos telefônicos. | Lista de presença para inscrição dos presentes, crachás para os presentes. |  |  | As datas e horários serão definidos pela equipe de trabalho do PMSB. |
| Reuniões mensais | Supervisão e acompanhamento dos trabalhos referentes ao objeto do contrato. | UNEC e grupo consultivo | A mobilização será realizada pelo UNEC com apoio com o grupo consultivo, através de ofícios, convites e contatos telefônicos. | Lista de presença para inscrição dos presentes, e Ata de reunião. |  |  | As datas e horários serão definidos pela equipe de trabalho do PMSB. |

| EVENTO | OBJETIVOS | PÚBLICO DESTINATÁRIO | ESTRATÉGIA DE PUBLICIDADE | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | LOCAL (REUNIÃO POR REGIÃO) | DATA | HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audiência | Apresentação e aprovação do prognóstico técnico-participativo sobre os quatro eixos do saneamento básico no município. | Toda a comunidade, sendo convocados os delegados, grupo executivo e consultivo. | Publicidade em jornal oficial com 15 dias de antecedência; 2. Divulgação na mídia; 3. Ofícios de convocação enviados aos Delegados e grupo de trabalho; 4. E-mails e contato telefônico conforme identificada a necessidade; e Convites. | Lista Oficial dos Delegados, Lista de presença (Modelo em Anexo), Crachás para os presentes com direito a voto, etc. | A definir | 09/11 | A definir |
| Audiência | Apresentação e aprovação dos Programas, Projetos, ações e Contingências e Deliberações | Toda a comunidade, sendo convocados os delegados, grupo executivo e consultivo. | Publicidade em jornal oficial com 15 dias de antecedência; 2. Divulgação na mídia; 3. Ofícios de convocação enviados aos Delegados e grupo de trabalho; 4. E-mails e contato telefônico conforme identificada a necessidade; e Convites. | Lista Oficial dos Delegados, Lista de presença (Modelo em Anexo), Crachás para os presentes com direito a voto, etc. | A definir | 23/11 | A definir |
| Conferência Municipal | Apresentação do PMSB com todas as atividades desenvolvidas e ênfase nas últimas etapas definidas; Aprovação Final do Plano e Deliberação. | Toda a comunidade, sendo convocados os delegados, grupo executivo e consultivo. | Publicidade em jornal oficial com 15 dias de antecedência; 2. Divulgação na mídia; 3. Ofícios de convocação enviados aos Delegados e grupo de trabalho; 4. E-mails e contato telefônico conforme identificada a necessidade; e Convites. | Lista Oficial dos Delegados, Lista de presença (Modelo em Anexo), Crachás para os presentes com direito a voto, etc. | A definir | 07/12 | A definir |

# 3.2.1 Funcionamento das reuniões

As reuniões setoriais e reuniões ocorrerão conforme apresentados nas Tabelas de 1 a 3, seguindo o detalhamento dado com relação ao número e distribuição, objetivos e eleição de delegados. No entanto, devem-se considerar alguns aspectos adicionais quanto sua realização:

- A inscrição será feita por meio de lista de presença, com a devida identificação e consulta à lista dos participantes das reuniões anteriores (para isso, a cada plenária realizada, os nomes dos participantes serão lançados numa lista única para a consulta);

- Os presentes poderão ser divididos em grupos de no máximo 10 pessoas para discussão e levantamento de propostas;

- Todos os presentes, desde que moradores de Aimorés e idade mínima de 16 anos, terão direito a volto e poderão se candidatar a função de delegado;

- As propostas poderão ser apresentadas nas formas orais ou escritas e devem ser aprovadas nas Audiências;

- Os candidatos serão votados pelos demais presentes e aqueles com maior número de votos serão eleitos para delegados titulares e suplentes.

# 3.2.2 Funções dos delegados eleitos nas reuniões

Os delegados eleitos irão participar de seminário de capacitação e votarão nas propostas finais do PMSB de Aimorés. Terão o objetivo de representar a população das Audiências e de aprovar diretrizes, os objetivos, as metas e as ações propostas para o Plano de Saneamento.

O seminário de capacitação dos delegados abordará os seguintes temas: princípios da política nacional de saneamento básico, processo de elaboração do PMSB, aspectos legais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas o saneamento básico em Aimorés e, a relação do saneamento com as demais áreas do conhecimento o qual será elaborado e ministrado pelo UNEC.

# 3.2.3 Equipe de Sistematização

O UNEC realizará reunião de capacitação do Grupo consultivo para sistematização dos resultados da Mobilização Social e da orientação e explicará a ação de como desenvolver esta atividade.

O Grupo consultivo juntamente com a equipe técnica do UNEC fara a sistematização dos resultados das Reuniões. A sistematização consiste em reunir todas as questões levantadas nas Reuniões, agrupando-as por semelhanças, primeiramente por plenária e, na sequência, para todo o Município. Este conjunto de propostas, já organizadas e agrupadas, será considerado na definição das diretrizes, objetivos, metas e ações do Plano de Saneamento.

As informações resultantes das Reuniões, ou seja, as proposta finalizada por plenária e posteriormente agrupadas par o Município, serão digitadas pela Equipe do UNEC, a qual formulará um relatório com todo o resultado das atividades uma das atividades de mobilização, reunindo os participantes e delegados eleitos, o cadastro dos delegados eleitos, as propostas levantadas e os registros das reuniões (Atas, Fotos, Listas de Presença e demais informações).

Esta sistematização deverá se finalizada antes da III Audiência uma vez que, nesta serão apresentadas as propostas sistematizadas.

# 3.2.4 Responsabilidades referentes à execução do Plano de Mobilização

A empresa contratada UNEC, juntamente com o apoio do Grupo Consultivo é responsável por realizar oficinas técnicas, registrar todas as reuniões, audiências e consultas públicas do PMSB por meio de Atlas, Listas de Presença, Fotos, etc., preparar os locais de realização destas atividades cuidando de toda organização, distribuição de material, equipamentos de som, projetores e toda a infraestrutura necessária. Dessa forma, o Grupo consultivo dará apoio e o UNEC será responsável pela execução do Plano de Mobilização.

# 3.2.5 Processo de divulgação e mobilização da sociedade para participação das atividades

O município apoiará o UNEC para realizar ampla divulgação e mobilização da sociedade para participação dos eventos programados. A forma mais adequada deve

ser adotada pelo Município, o qual pode optar por diversas formas de divulgação e mobilização.

# 3.2.6 Organização, funcionamento e estrutura necessária

Para a realização das atividades deste Plano de Mobilização será necessária a realização de alguns procedimentos, funções, material e estrutura que devem ser providenciados, complementando as especificações apresentadas nas Tabelas 1 e 2

- A empresa contratada deve providenciar e organizar, respectivamente, crachás para a utilização em todas as atividades que necessitam de votação, uma vez que, ao serem distribuídos apenas para os presentes com direito a voto, auxiliarão no processo de votação manual;

- Em todas as reuniões de mobilização, o tempo para intervenção oral do público presente será limitado em três minutos;

- No caso da atividade programada ultrapassar em 30% o horário de término previsto nas Tabelas de 1 a 3, a atividade/evento deve ser suspenso e reiniciado no dia seguinte;

- A equipe técnica do UNEC juntamente com o Grupo consultivo fará entendimento sobre os locais mais apropriados para a realização dos eventos, verificando locais públicos como escolas, espaços de utilização pública em que a prefeitura dispõe localizados em pontos estratégicos nos bairros e nos distritos, e, caso necessário, o UNEC deverá providenciar também transporte para os delegados, a fim de garantir a participação dos mesmos;

- A empresa contratada UNEC deve providenciar a divulgação adequada para cada evento e encaminhar os ofícios de convocação. Os delegados devem ser convocados para as atividades com antecedência (sugere-se envio de ofício referente às Audiências com no mínimo 10 dias de antecedência e a ampla divulgação prévia de cada evento;

- As audiências e seus regimentos internos devem ser publicados em jornal oficial com antecedências de 15 dias;

- A realização das Reuniões deve ser intensamente divulgada na respectiva região/setor próximo a data de realização;

- O município poderá, caso considere necessário, providenciar filmagem dos eventos, com intuito informativo e de estímulo à reflexão do tema, para utilização posterior a implantação do PMSB;

- Deverá ser disponibilizado pelo UNEC, em todos os eventos, papel e caneta para anotações, além de sistematizar a logística adequada que propicie agilidade no credenciamento dos presentes eventos (por meio de lista de presença). Sugere-se a disponibilização de, no mínimo, uma prancheta (ou estrutura adequada), na proporção de 1 para cada 20 pessoas do público previsto, para o preenchimento da lista de presença;

- O UNEC providenciará equipe para auxiliar no processo de mobilização (protocolo). Deve-se encaminhar nos eventos programados, no mínimo: 1 responsável pelo credenciamento/inscrição dos presentes (lista de presença) para cada 15 pessoas do público previsto, 1 responsável para desempenhar a função de relator do evento, 1 responsável pela coordenação do evento e 2 para auxiliar em todo o processo, incluindo registro do evento e organização; caso o município considere necessária a utilização do seu cerimonial próprio, esta opção deve ser contemporizada entre ele e a equipe técnica do UNEC.

- Os membros do Grupo consultivo deverão ser oficialmente do UNEC pelo Município para participar e acompanhar as reuniões e eventos, sendo indispensável à presença de dois membros mínimo, do Grupo consultivo para a realização destes;

- Os eventos programados para os quais não comparecerem no mínimo 10 participantes (quórum) deverão ser cancelados e remarcados em nova data, realizando ampla divulgação e mobilização do público destinatário. Nesta segunda data, o evento poderá ser realizado independentemente do número de participante;

- O UNEC deverá providenciar, conforme necessidade, local e público previsto; equipamento de som, microfone e equipamento audiovisual (projetor, data show). Deverá ser feito o registro das reuniões com máquina fotográfica. Em

- Anexo seguem alguns modelos de documentos e materiais de divulgação como exemplos que serão utilizados no processo de divulgação e mobilização. Caso alguns dos exemplos estejam fora dos padrões que a prefeitura entenda como mínimos necessários, receberemos as opiniões para as alterações, bem como modelos existentes já utilizados, os quais a população tem facilidade de entendimento e identificação. Esses modelos podem ser encaminhados com tempo necessário para as impressões antes do início das reuniões de participação popular.

# 4 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A proposta de estratégias de comunicação, divulgação e participação da população no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Aimorés, tem por objetivo a difusão, discussão das premissas do PMSB, onde serão identificadas e incorporadas lideranças e entidades locais que atuarão na construção conjunta de mecanismos efetivos na questão do saneamento ambiental. Esses grupos serão convidados e estimulados a participar das oficinas de capacitação, das oficinas comunitárias e de mobilização social para que o debate seja amplo.

As Estratégias de divulgação referem-se às ações preparatórias básicas que irão pautar o desenvolvimento das demais etapas do PMSB. Neste caso, contemplam todas as atividades referentes à participação popular neste processo - formas de comunicação, materiais ilustrativos e de informação, divulgação dos seminários e das reuniões, bem como o cronograma de execução das atividades.

# 4.1 Participação Social

A participação popular na construção das políticas públicas é um dos elementos centrais da Constituição Federal de 1988, cuja prerrogativa mudou o modelo de gestão do município. Entretanto, para que a participação seja considerada legítima, na definição das ações prioritárias e adequadas para o desenvolvimento local, é necessário que as informações sejam socializadas, publicizadas, ou seja, ato ou efeito de tornar público, no sentido de contribuir para a apropriação do conhecimento sobre o município e o seu funcionamento pela população. No entanto, só a socialização não atinge o patamar da tomada das decisões mais relevantes.

Sem desconsiderar os limites desta participação, e levando em consideração os conflitos decorrentes das desigualdades sociais, há que reconhecer as possibilidades que ela confere na medida em que estimula a população a se envolver nos espaços participativos, não somente para se informar sobre as ações públicas que interferem em sua vida, mas para participar efetivamente da definição e avaliação destas. Em outros termos, a população local não pode ser considerada como simples beneficiária,

mas como sujeito dos processos de decisão sobre a cidade. Além disso, os processos participativos requerem aprendizado, tanto por parte do poder público quanto por parte da população.

Outro aspecto importante é que os técnicos e os funcionários utilizem uma linguagem menos especializada e que se garanta tempo suficiente e local de fácil acesso para discussão com os representantes dos movimentos e demais agentes sociais. O apoio e incentivo à capacitação e assessoria aos grupos populares, em especial, é também fundamental para criar um campo comum de entendimento com os setores técnicos, ampliando a capacidade de intervenção destes agentes.

# 4.2 Estruturação do processo participativo e de tomada de decisão no PMSB

A participação popular no Plano pretende propiciar a identificação das demandas e potencialidades específicas, incluindo a tipificação das irregularidades e precariedades do saneamento básico, favorecendo a participação de todos os segmentos sociais, assim como demandas e potencialidades e a criação de um sentimento de cidadania e pertencimento, bem como a elevação do nível de organização interna da comunidade em relação ao planejamento construído coletivamente.

A comunidade participará da construção do PMSB através de reuniões setoriais, entrevistas socioeconômicas e de entrevistas individuais realizadas com os principais atores sociais no município representante de associação de moradores dos bairros.

# 4.3 Comunicação

Fase de interpretação, difusão, discussão das premissas do PMSB, onde serão identificadas e incorporadas lideranças e entidades locais que atuarão na construção conjunta de mecanismos efetivos para o setor de saneamento ambiental. Esses grupos serão convidados e estimulados a participar das oficinas da capacitação, das reuniões técnicas e de mobilização social para que o debate seja amplo.

Neste caso, vale ressaltar que a metodologia de trabalho já foi elaborada e fornecida com o roteiro para a execução das atividades.

A comunicação e o compartilhamento de informações entre os envolvidos serão feitos por e-mail e telefone, estabelecendo dessas maneiras um canal aberto de

comunicação. As oficinas de capacitação, realizadas no PMSB, darão condições de participação e interação aos membros das equipes e às pessoas interessadas a respeito da elaboração do PMSB.

Serão realizadas consultas à comunidade através de entrevistas socioeconômicas, com o intuito de conhecer as particularidades das demais localidades.

Neste sentido, o mecanismo de comunicação tem por objetivo assegurar a toda população o acesso às informações sobre o Plano, bem como ampliar as discussões para uma melhor compreensão dos processos da questão do saneamento: social, econômico e jurídico e quais as soluções viáveis que possam enfrentar toda essa problemática.

# 4.4 Divulgação

Os modelos de materiais para divulgação serão desenvolvidos pela Consultoria (cartazes, convites, textos para carro de som, jornal, folders sobre o saneamento básico e material audiovisual em geral) como nos modelos apresentados nas figuras abaixo. Para cada evento de divulgação e mobilização fica definido que deve constar a data; horário; local do encontro e pauta.

Figura 3 - Modelo de Banner para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 4 - Modelo de Cartaz para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 5 - Modelo de Convite para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 6 - Modelo de Folder para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 7 - Modelo de Folder para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 8 - Modelo de Crachá para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 9 - Modelo de Faixa para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Fonte: Elaboração da Fundação Educacional de Caratinga –FUNEC

Figura 10 - Modelo de Papel timbrado para divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Aimorés.

Texto para Jornal

MUNICÍPIO DE AIMORÉS - MINAS GERAIS

Plano Municipal de Saneamento Básico

Plano de Mobilização e Comunicação Social

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE AIMORÉS

FASE II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura do Município de Aimorés convida a população para participar da PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE AIMORÉS, a ser realizada dia ......., às ......, na Câmara Municipal de Aimorés.

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo garantir à população a melhor da salubridade ambiental e promover a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e limpeza urbana.

Sua Participação é muito importante.

Aimorés, ..... de ........ de 2013

Alarte da Silva

Prefeito Municipal

Texto para Rádio

MUNICÍPIO DE AIMORÉS - MINAS GERAIS

Plano Municipal de Saneamento Básico

Plano de Mobilização e Comunicação Social

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE AIMORÉS

FASE II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura do Município de Aimorés convida a população para participar da PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE AIMORÉS, a ser realizada dia ......., às ......, na Câmara Municipal de Aimorés, Rua XXXXX, Centro, Aimorés –MG.

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo garantir à população a melhor da salubridade ambiental e promover a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e limpeza urbana.

Sua Participação é muito importante.

Modelo de lista de presença das Reunião

MUNICÍPIO DE AIMORÉS - MINAS GERAIS

Plano Municipal de Saneamento Básico

Plano de Mobilização e Comunicação Social

1ª REUNIÃO

Fase II – Diagnóstico da situação do Saneamento Básico

Objetivos: Apresentação sobre saneamento básico; Discussão e acolhimento de propostas; Eleição de delegados representantes do setor/região, por meio de sistema manual, obedecendo ao critério de mais votado para eleição.

Data: xx de xx de 2013. (Dia da semana)

Local: xxx – Aimorés

Horário: xx h

| N° | Nome | Entidade | Telefone |  | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Modelo de formulário de preenchimento de propostas

MUNICÍPIO DE AIMORÉS - MINAS GERAIS

Plano Municipal de Saneamento Básico

Plano de Mobilização e Comunicação Social

MOBILIZAÇÃO SOCIAL –PMSB AIMORÉS 2013

PROPOSTAS

Apresente suas propostas relacionadas ao Saneamento Básico no Município, envolvendo os setores: Água; Esgoto; Drenagem Urbana; Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana.

Data: _____/__________/2013

Identificação Evento: ____________________________________________________

Nome: ________________________________________________________________

PROPOSTA 1:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROPOSTA 2:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modelo de formulário para cadastro de delegados

MUNICÍPIO DE AIMORÉS - MINAS GERAIS

Plano Municipal de Saneamento Básico

Plano de Mobilização e Comunicação Social

MOBILIZAÇÃO SOCIAL –PMSB AIMORÉS 2013

PROPOSTAS

Data: _____/__________/2013

Local: _________________________________________________________________

Horário:______________________

|  | Nome: |
| --- | --- |
|  | Endereço: |
|  | Telefones: |
|  | E-mail: |
|  | RG ou CPF: |
|  | Entidade ou Setor |
|  | Assinatura: |

|  | Nome: |
| --- | --- |
|  | Endereço: |
|  | Telefones: |
|  | E-mail: |
|  | RG ou CPF: |
|  | Entidade ou Setor |
|  | Assinatura: |

|  | Nome: |
| --- | --- |
|  | Endereço: |
|  | Telefones: |
|  | E-mail: |
|  | RG ou CPF: |
|  | Entidade ou Setor |
|  | Assinatura: |

Modelo de Ofício convite

Of. Nº. _______                                          Aimorés, ______ de ________de 2013.

Assunto: Convite para a 1ª Audiência Pública do PMSB de Aimorés.

Senhor xxxxxxx

A Prefeitura Municipal de Aimorés, está elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com o intuito de melhorar o planejamento no setor de saneamento do Município e para que isso ocorra, é essencial a participação de toda a população.

Certos de que podemos contar com a sua presença, vimos através deste convidá-lo (a) a participar da 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA do PMSB, que será realizada no dia xxx de xxxxx de 2013 às xx h xx min, na Câmara Municipal de Aimorés, localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a finalidade de apresentar o diagnóstico do PMSB de Aimorés.

Ao ensejo, destacamos que a sua participação é muito valiosa para a realização do Plano e aproveitamos para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alaerte da Silva

Prefeito Municipal de Aimorés