PROPOSTA TÉCNICA-ORÇAMENTÁRIA

ECOLOGIC INTELIGÊNCIA AMBIENTAL LTDA.

CNPJ: 11.389.164/0001-79

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES

Elaborar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD do antigo “Lixão da Ponte de Mauá”, no Município de Coronel Fabriciano, conforme o escopo técnico mínimo descrito abaixo.

- Diagnosticar a atual situação ambiental e geológica da área objeto do PRAD;

- Diagnosticar a necessidade ou não de intervenções na área para fins de sanar eventuais problemas ambientais e geológicos;

- Apresentar as propostas de ações e atividades de intervenções de saneamento;

- Elaborar projetos executivos de engenharia, acompanhados de planilha orçamentária modelo CEF com preços de tabela SETOP/ SINAPI, juntamente com memorial descritivo, memória de caçulo, pranchas etc.

2. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

- Plano de Trabalho contendo descrição detalhada dos procedimentos metodológicos aplicados ao PRAD, todas as etapas, atividades e tarefas a serem desenvolvidas,

- Parecer conclusivo sobre análises de águas superficiais e de solo;

- Relatório correspondente ao PRAD em versão completa preliminar para análise e considerações do contratante;

- Apresentação do PRAD em versão final.

- Documentação listada no Art. 5º da IN n.º 11/2014 ICMBio, para fins de submissão do PRAD para aprovação do Instituto.

- Projetos preliminares de engenharia elencados como imprescindíveis para a recuperação da ADA e AID, em conformidade com as designações aplicáveis obtidas pelo PRAD, para análise e validação do contratante;

- Projetos executivos de engenharia em derivação dos preliminares citados no item anterior, contendo plantas de situação, plantas gerais, detalhes, memoriais descritivos, orçamentação detalhada visando contratação posterior, Anotação de Responsabilidade Técnica e demais elementos inerentes aos produtos, em condição de serem licitados para contratação.

4. CUSTOS DE REMUNERAÇÃO

O valor total da presente proposta, incluindo os encargos tributários para apresentação de nota fiscal e os custos de logística, é de R$ 190.503,20 (cento e noventa mil, quinhentos e três reais e vinte centavos)